2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助

资金（少数民族发展）项目

1.项目名称：隆德县乡村基础设施补短板建设项目

2.实施单位：隆德县民族宗教事务局

3.项目负责人：王东海

4.建设地点：张程乡赵北孝村、杨河乡杨河村

5.实施期限：2024年

6.建设内容：波形梁护栏100m、道口标注8个、旧路路基病害处理362m、路肩挡土墙20m、C25水泥混凝土路面7426㎡、路面防滑钢筋1613.44m、浆砌片石边沟946m、钢板急流槽112m、拦水带288m、1-0.4m钢管线外涵53m、1-0.5m钢管涵29m、1-0.4m钢管涵14m、钢筋混凝土圆管涵7m。

具体建设内容如下：
赵北孝村：道口标注4个、旧路路基病害处理192m、C25水泥混凝土路面4652㎡（其中：1号路加宽2m、343m长；1号路通铺面积98㎡；2号路3m宽、1286m长；）、路面防滑钢筋1613.44m、浆砌片石边沟526m、钢板急流槽95m、拦水带43m、1-0.4m钢管线外涵41m、钢筋混凝土圆管涵7m。

杨河村：波形梁护栏100m、道口标注4个、旧路路基病害处理170m、路肩挡土墙20m、C25水泥混凝土路面2774㎡（其中：1号路3m宽、76m长；2号路3m宽、93m长；3号路3m宽、13m长；4号路3m宽，130m长；5号路3m宽、72m长；6号路3m宽、45m长；7号路3.5m宽、364m长）、浆砌片石边沟420m、钢板急流槽17m、拦水带245m、1-0.4m钢管线外涵12m、1-0.5m钢管涵29m、1-0.4m钢管涵14m。

7.投资概算及资金来源：概算总投资：220万元，其中工程费用204.13万元，其他费用9.46万元，预备费6.41万元，资金来源于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）220万元。

8.项目预期效益：通过该项目的实施，一是解决水毁给群众带来的交通出行问题，改善当地居民生产生活条件，并让人居环境得到有效改善，同时带动当地农民工就近务工，提高居民收入水平。二是夯实民族团结进步基础，促进各族群众交往交流交融，为乡村振兴贡献力量。