2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）项目

1.项目实施单位：隆德县民族宗教事务局

2.项目实施地点：沙塘镇（许沟村）、联财镇（张楼村、联财村）、张程乡（赵北孝村、五龙村、马儿岔村）、杨河乡（串河村）、观庄乡（前庄村、阳洼村）、陈靳乡（民联村）

3.项目建设内容：新建水泥混凝土路面6014㎡、厚18cm，拆旧建新水泥混凝土路面1438㎡、水泥混凝土路面换板9732㎡、加铺水泥混凝土路面420㎡、沥青混凝土路面恢复60㎡、新建白改黑10961㎡、新建挡土墙74m、拆除和新建混凝土矩形边沟2029m、新建1-0.4m钢管过户圆管涵79m、新建1-0.75m钢筋混凝土圆管涵39m。

（一）沙塘镇建设内容：拆除旧水泥混凝土路面长236米，宽4米；新建水泥混凝土路面长236米、宽4米、厚18公分；新建净宽0.6m水泥混凝土矩形边沟100米；新建底宽0.4m、深0.5m、上口宽0.6m水泥混凝土梯形边沟721米；新建1-0.4m钢管过户涵52米/13道。

（二）联财镇建设内容：新建水泥混凝土路面1号路长1490米、宽3米，新建砂砾路面2号路长653米、宽3米，3号路长480米、宽2.5米，4号路长211米、宽3米，5号路长343米、宽3米，6号路长149米、宽3米，联财镇白改黑1号路第一段长14米、宽5.7米，1号路第二段长801米、宽4米，1号路第三段长90米、宽4.5米，1号路支路第一段长41米、宽4米，1号路支路第二段长16米、宽8米，2号路第一段长8米、宽9米，2号路第二段长78米、宽6米，2号路第三段长406米、宽4米，3号路第一段长135米、宽5.5米，3号路第二段长903米、宽4.5米。

（三）张程乡:拆除旧1-0.75m钢筋混凝土圆管涵11米/1道，新建1-0.75m钢筋混凝土圆管涵31米/2道，涵洞施工开挖后恢复沥青混凝土路面长15米、宽4米，新建路堤挡土墙长40米、高3.5米；新建水泥混凝土路面长150米、宽4米，新建波形梁护栏52米，拆除旧净宽0.4m水泥混凝土矩形边沟30米，新建净宽0.4m水泥混凝土矩形边沟30米，张程乡五龙村水泥混凝土路面加宽1米（原宽度3米、加宽后宽度4米）长1166米、宽1米，水泥混凝土路面换板长1166米、宽3米，新建净宽0.4m水泥混凝土矩形边沟1142米，新建1-0.4m钢管过户涵24m。

（四）杨河乡：拆除旧水泥混凝土路面长496米、宽3米，新建水泥混凝土路面长496米、宽3米、厚18厘米。

（五）观庄乡：水泥混凝土路面换板1号路长92米，宽3米，2号路长126米、宽3米，3号路长139米、宽2.5米，4号路长163米、宽3米，5号路长245米、宽3米，6号路长149米、宽3米，7号路长85米、宽2.5米，新建路肩挡土墙长29米、高2.2米～3.5米，新建路肩挡土墙长5米、高4.2米，水泥混凝土路面加铺长93米、宽3米、厚18厘米。

（六）陈靳乡民联村：水泥混凝土路面换板：1号路第一段长190米，宽4米；1号路第二段长167米，宽4.5米；2号路长33米，宽2.5米；新建钢格栅：长4m宽0.4m。

4.项目投资预算及资金来源：项目投资概算605万元，其中工程费用 578.12万元；其他费用26.88万元，资金来源于2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）605万元。

5.项目建设年限：2025年

6.绩效目标：通过该项目的实施，一是解决水毁带来的交通出行问题，给当地群众的生产生活带来极大的便利性，当地的人居环境得到有效改善；二是夯实民族团结进步基础，促进各族群众交往交流交融，为乡村振兴贡献力量。