河  长  制  工  作

通      报

第1期 隆德县河长制办公室 2020年4月30日

隆德县全面推行河湖长制

2019年河湖问题整改清单销号及第一季度

信息报送、巡河情况通报

自全面推行河湖长制工作以来，我县各级党委、政府高度重视，不忘初心，始终把全面推行河湖长制作为加快生态文明建设的重要抓手，以高度的历史责任感和政治担当促进河湖长制工作落地生根，构建起“党政主导、河长负责、部门联动、属地管理、社会参与、网络协助”的多级多元管理体系，高效快捷的推进河湖长制六大任务逐见成效，实现河湖管护从分治走向共治、从有名走向有实，河湖综合防治从河长制走向河长治，为我县河湖生态改善不断注入动力，以河湖长制为引擎的河湖生态功能恢复快车正在起航。现将2019年河湖问题整改清单销号及第一季度信息报送、巡河情况予以通报。

一、隆德县全面推行河长制2019年河湖问题整改销号情况

《隆德县全面推行河长制2019年河湖问题整改清单》共有河湖问题28项，根据各乡镇上报情况统计，截至4月30日，已完成20项，未完成8项，其中6项是小城镇建设排污口设置许可手续未办理或污水处理不达标直排入河问题，1项是联财镇312国道联合村桥东西两侧和恒光新农村污水直排入河问题，1项是神林乡河水渗入农田问题（详情见附表1）。

二、第一季度信息报送情况

因2020年第一季度受疫情影响，月报简报报送情况只以3月份月底上报的为准，不对1、2月份上报情况再做具体统计通报。

第一季度月报报送情况：陈靳乡、城关镇、沙塘镇、凤岭乡、神林乡、联财镇、张程乡、奠安乡、温堡乡、观庄乡、好水乡、杨河乡已报送，山河乡未报送。

第一季度信息简报报送情况：城关镇报送8期，张程乡报送4期，杨河乡报送3期，联财镇报送2期，温堡乡报送2期，沙塘镇报送1期，陈靳乡报送1期，凤岭乡报送1期，奠安乡报送1期，观庄乡报送1期，好水乡报送1期；其余乡镇未报送。

三、第一季度信息巡河情况

按照《隆德县全面推行河湖长制工作巡河保洁管理制度》的相关规定和巡河时间少于10分钟或巡河路程少于1公里的巡河视为无效要求，根据宁夏河长制综合管理信息平台统计，全县2020年第一季度巡河情况（详情见附表）如下。

1月份，全县各级河湖长及巡河员总应巡河不少于3837人次，实际巡河1054人次，有效巡河1030人次,无效巡河24人次，巡河任务完成率为27%。其中，县级河湖长7人应巡河不少于7人次，实际巡河10人次，有效巡河10人次，无效巡河0人次；乡镇级河湖长93人应巡河不少于186人次，实际巡河117人次，有效巡河114人次，无效巡河3人次；村级河湖长105人应巡河不少于420人次，实际巡河207人次，有效巡河201人次，无效巡河6人次；巡河员104人应巡河不少于3224人次，实际巡河720人次，有效巡河705人次,无效巡河15人次。另外，县河长制办公室工作人员、民间河长、社会监督员巡河共计3人次。

2月份，全县各级河湖长及巡河员总应巡河不少于3629人次，实际巡河758人次，有效巡河731人次,无效巡河27人次，巡河任务完成率为20%。其中，县级河湖长7人应巡河不少于7人次，实际巡河6人次，有效巡河6人次，无效巡河0人次；乡镇级河湖长93人应巡河不少于186人次，实际巡河148人次，有效巡河143人次，无效巡河5人次；村级河湖长105人应巡河不少于420人次，实际巡河78人次，有效巡河75人次，无效巡河3人次；巡河员104人应巡河不少于3016人次，实际巡河526人次，有效巡河507人次,无效巡河19人次。另外，县河长制办公室工作人员、民间河长、社会监督员巡河共计1人次。

3月份，全县各级河湖长及巡河员总应巡河不少于3629人次，实际巡河758人次，有效巡河731人次,无效巡河27人次，巡河任务完成率为20%。其中，县级河湖长7人应巡河不少于7人次，实际巡河10人次，有效巡河8人次，无效巡河2人次；乡镇级河湖长95人应巡河不少于190人次，实际巡河234人次，有效巡河232人次，无效巡河2人次；村级河湖长105人应巡河不少于420人次，实际巡河184人次，有效巡河176人次，无效巡河8人次；巡河员104人应巡河不少于3224人次，实际巡河943人次，有效巡河918人次,无效巡河25人次。另外，县河长制办公室工作人员、民间河长、社会监督员巡河共计5人次

总体而言，第一季度在疫情影响的前提下我县各乡镇仍能坚持全面推行河湖长制巡河工作，应当予以通报表扬，尤其是陈靳乡、好水乡、山河乡提出特别表扬。伴着四月花开而来，巡河工作也应成为我们新的起点，希望各乡镇在前段时间河湖大保洁工作的基础上，做好原因分析，使巡河保洁工作稳中有进，以巡河保洁工作为突破再推全面推行河湖长制工作上新阶。

四、存在问题

一是河长责任制有待压实。部分河湖长政治站位不高，对全面推行河湖长制工作重视还是不够，不积极主动的去履行河湖长职责，对河湖巡查保洁、信息报送等基础工作仍存有怠慢，巡河次数达不到要求，巡河时走马观花，甚至对巡查发现的问题视而不见、听之任之，河湖倾倒垃圾等基本问题仍然存在，巡河保洁长效管理机制有待健全，生态河湖、美丽河湖目标依然任道重远。

二是部门联动机制还需加强。个别部门对河湖长制工作认识不够，不严格按照《隆德县全面推行河长制工作实施方案》（隆党办〔2017〕63号）积极主动的开展工作，对县河长办工作配合协助不够密切，在信息共享工作上落实不到位，部门执法监管和联合执法工作有待进一步加强。

三是宣传力度依然不足。民间河长和社会监督员在河湖巡查监督上积极性不高，虽然制定了《隆德县河长制举报投诉受理制度》，但群众参与举报投诉的不多，社会各界和人民群众共同关心、支持、参与和监督河湖管理保护的良好氛围有待进一步营造，全面推行河湖长制宣传工作仍需各级党委、政府和各部门重视。

四是重点工作任务落实不彻底。水域岸线确权划界工作、畜禽养殖规范管理工作、河湖岸线护堤建设与维护工作、水资源调查统计与空间均衡等工作有待加快，水污染防治形势依然严峻，河湖沿线排污口精准管理仍然达不到要求，排污口标识牌安装不规范或未安装，重点河段没有水质监测设备，排污口自动化监控还未实现。

附表：

1.隆德县全面推行河长制2019年河湖（库坝）问题整改清单销号统计表

2.隆德县全面推行河湖长制2020年1月份巡河情况统计表

3.隆德县乡镇级、村级河长1月份巡河统计表

4.隆德县巡河员1月份巡河统计表

5.隆德县全面推行河湖长制2020年2月份巡河情况统计表

6.隆德县乡镇级、村级河长2月份巡河统计表

7.隆德县巡河员2月份巡河统计表

8.隆德县全面推行河湖长制2020年3月份巡河情况统计表

9.隆德县乡镇级、村级河长3月份巡河统计表

10.隆德县巡河员3月份巡河统计表

| 隆德县全面推行河长制2019年河湖（库坝）问题整改清单销号统计表 |
| --- |
| 序号 | 河流名称 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 | 县级责任河长 | 乡镇责任河长 | 责任单位 | 备注 |
| 1 | 渝河 | 工业园区供热站附近河道临岸乱堆乱倒垃圾严重。 | 城关镇牵头，联系工业园区管委员会进行垃圾规范整治；工业园区管委员会针对园区周边垃圾堆放情况进行排查整治，建立规章制度，达到垃圾堆放规范、清理及时、处置高效，确保河道及临岸无垃圾乱堆乱倒现象，并形成长效机制。 | 立即整改， 长期坚持 | 县委书记 （袁秉和） | 城关镇党委书记(刘勇) | 城关镇、工业园区管委会 | 已完成 |
| 2 |  | 城关镇报送没有问题，但存在辖区（如峰台社区西侧）化粪池污水拉运不及时、排污口未封堵、污水直排入河问题。 | 城关镇负责，封堵排污口，及时拉运污水，杜绝污水直排入河。 | 立即整改， 长期坚持 |  | 城关镇党委书记(刘勇) | 城关镇、 住建局 | 已完成 |
| 3 |  | 神林乡未上报，但存在建设的污水处理站排污口未经审批许可，私自设置，污水直排入河、污染水体的问题。 | 住建局负责办理排污口设置许可手续，在排污口未经同意设置前及时清运污水，神林乡乡和生态环境分局分别做好属地监管和行业监管工作，坚决杜绝污水直排入河。 | 2019年6月30日 |  | 神林乡党委书记(柳永奎) | 神林乡、住建局 | 未完成，排污口设置许可手续未办理。 |
| 4 |  | 神林村渝河河道蓄水位高于河道两侧农田，河水渗入农田，造成农田被水长期浸泡，耕种困难，农作物受损。 | 神林乡总河长牵头，联系农户协商解决采砂后土地回填恢复工作，同时杜绝在河堤两侧土地就近取砂。 | 2019年6月30日 |  | 神林乡党委书记(柳永奎) | 神林乡 | 未完成，正在对接。 |
| 5 |  | 联财镇未上报，但存在联财镇污水处理厂运行不规范问题。 | 由住建局负责，采取有效措施，确保污水处理厂规范运行。 | 立即整改， 长期坚持 |  | 联财镇党委书记(李荣林） | 联财镇、住建局 | 未完成，正在整改 |
| 6 | 清凉河 | 清凉河沿河各村河道及周边存在垃圾乱堆乱倒的情况。 | 陈靳乡总河长牵头，督各乡河长、村河长、巡河员加强河湖巡查，及时组织实施辖区垃圾堆放排查清运工作，对辖区垃圾生产大户进行重点监督，签定责任书，建立长效机制。 | 立即整改， 长期坚持 | 县委书记 （袁秉和） | 陈靳乡党委书记（马彦斌） | 陈靳乡 | 已完成 |
| 隆德县全面推行河长制2019年河湖（库坝）问题整改清单销号统计表 |
| 序号 | 河流名称 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 | 县级责任河长 | 乡镇责任河长 | 责任单位 | 备注 |
| 7 | 甜水河 | 甜水河沿河各村河道及周边存在垃圾乱堆乱倒的情况。 | 陈靳乡总河长牵头，督促乡河长、村河长、巡河员加强河湖巡查，及时组织实施辖区垃圾排查清运对辖区垃圾生产大户进行重点监督，签定责任书，建立长效机制；开展宣传培训，增强群众河湖保护和监督举报意识。 | 立即整改， 长期坚持 | 县委书记 （袁秉和） | 陈靳乡党委书记（马彦斌） | 陈靳乡 | 已完成 |
| 8 |  | 陈靳乡未上报，但存在新和村建设的污水处理站排污口未经审批许可设置，污水直排入河、污染水体的问题。 | 住建局负责办理排污口设置许可手续，在排污口未同意设置及时清运污水，陈靳乡和生态环境分局分别做好属地监管和行业监管工作，坚决杜绝污水直排入河。 | 2019年6月30日 |  | 陈靳乡党委书记（马彦斌） | 陈靳乡、住建局、生态环境分局、水务局 | 已完成 |
| 9 |  | 沙塘镇报送没有问题，但存在有人在甜水河两岸土地取砂，将废渣弃置在取砂后的土地，至今尚未整改，群众多次实名举报上访。 | 沙塘镇负责清理弃置在取砂后的土地弃渣问题，自然资源局负责，彻底制止甜水河两岸土地取砂问题。 | 2019年6月30日 |  | 沙塘镇党委书记(张毓龙) | 沙塘镇、 自然资源局 | 已完成 |
| 10 | 朱庄河 | 凤岭乡未上报，但存在小城镇建设的污水处理站排污口未经审批许可设置，污水直排入河、污染水体的问题。 | 住建局负责办理排污口设置许可手续，在排污口未同意设置及时清运污水，凤岭乡和生态环境分局分别做好属地监管和行业监管工作，坚决杜绝污水直排入河。 | 2019年6月30日 | 县委书记 （袁秉和） | 凤岭乡党委书记(李龙君) | 凤岭乡、住建局 | 未完成，排污口设置许可手续未办理。 |
| 11 |  | 朱庄河杨野河村段上游，有一鱼池无安全措施，存在安全隐患。 | 神林乡负责，责成鱼池业主增设防护措施，消除安全隐患，加强水池安全管理。 | 立即整改， 长期坚持 |  | 神林乡党委书记(柳永奎) | 神林乡 | 已完成 |
| 12 | 筛子河 | 联财镇未报送，但存在312国道联合村桥东西两侧和恒光新农村污水直排入河问题。 | 由联财镇总河长负责，及时拉运污水，彻底解决312国道联合村桥东西两侧和恒光新农村污水直排入河问题。 | 立即整改， 长期坚持 |  | 联财镇党委书记(李荣林 | 联财镇、住建局 | 未完成，正在整改 |
| 隆德县全面推行河长制2019年河湖（库坝）问题整改清单销号统计表 |
| 序号 | 河流名称 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 | 县级责任河长 | 乡镇责任河长 | 责任单位 | 备注 |
| 13 | 甘渭河 | 甘渭河王庄村段河道有弃置的建筑垃圾，在边庄段有林业临时看守站，周围有垃圾。 | 山河乡负责及时清运垃圾，加强巡河监管、河湖保洁工作。 | 立即整改， 长期坚持 | 县政府县长 （潘建宁） | 山河乡党委书记（张莉） | 山河乡 | 已完成 |
| 14 |  | 甘渭河温堡村、前进村、吴沟村段沿河倾倒建筑垃圾现象严重。 | 温堡乡负责及时清运垃圾，加强巡河监管、河湖保洁工作。 | 立即整改， 长期坚持 | 县政府县长 （潘建宁） | 温堡乡党委书记(罗永长) | 温堡乡 | 已完成 |
| 15 |  | 温堡乡未上报，但存在小城镇建设的污水处理站排污口未经审批许可设置，污水直排入河、污染水体的问题。 | 住建局负责办理排污口设置许可手续，在排污口未同意设置及时清运污水，温堡乡和生态环境分局分别做好属地监管和行业监管工作，坚决杜绝污水直排入河。 | 2019年6月30日 |  |  | 温堡乡、住建局 | 未完成，排污口设置许可手续未办理。 |
| 16 |  | 温堡乡未上报，但存在在临河土地取砂，影响河势稳定的问题。 | 自然资源局负责依法严厉打击土地取砂行为，温堡乡做好属地监管工作。 | 立即整改，长期坚持 |  |  | 温堡乡、自然资源局 | 已完成 |
| 17 |  | 甘渭河张杜沟村、杜川村段沿河居民倾倒生活垃圾时有发生。 | 温堡乡总河长牵头，督促乡河长、村河长、巡河员加强河湖巡查，及时组织实施辖区垃圾排查清运，对辖区垃圾生产大户进行重点监督，签定责任书，建立长效机制；联系住建局增放垃圾箱，开展宣传培训，增强群众河湖保护和监督举报意识。 | 立即整改，长期坚持 |  |  | 温堡乡、住建局 | 已完成 |
| 18 | 庄浪河 | 庄浪河山河乡段沿河倾倒垃圾时有发生，河道及临岸有少量垃圾。 | 山河乡负责及时清运垃圾，加强巡河监管、河湖保洁工作。 | 立即整改，长期坚持 | 县政府副县长 （谢国玉） | 山河乡党委书记（张莉） | 山河乡 | 已完成 |
| 19 |  | 庄浪河新街村党沟段景喜仓养殖场，排污不规范，破坏水环境。 | 问题虽已整改，但奠安乡和农业农村局要加强监管，责成养殖户及时清运污水，严禁污水直排入河，污染水体。 | 加强监管，长期坚持 |  | 奠安乡党委书记（马晓红) | 奠安乡、农业农村局 | 已完成 |
| 20 |  | 庄浪河旧街村段杜冠军养殖场，沉淀池积粪严重，排污口封堵不彻底，污水直排入河，影响水环境。 | 奠安乡总河长牵头，农业农村局配合督促养殖场整改，彻底封堵排污口，及时清运积粪和污水，严禁污水直排入河，污染水体。 | 2019年6月30日 |  |  | 奠安乡、农业农村局 | 已完成 |
| 隆德县全面推行河长制2019年河湖（库坝）问题整改清单销号统计表 |
| 序号 | 河流名称 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 | 县级责任河长 | 乡镇责任河长 | 责任单位 | 备注 |
| 21 | 庄浪河 | 庄浪河景林村段景林种养殖专业合作社积粪清理不及时，雨季渗漏入河。 | 奠安乡总河长牵头，农业农村局配合督促养殖场及时清运积粪，做好雨季防渗工作。 | 2019年6月30日 | 县政府副县长 （谢国玉） | 奠安乡党委书记（马晓红) | 奠安乡、农业农村局 | 已完成 |
| 22 |  | 庄浪河沿河各村生活垃圾乱堆乱倒、清理不及时，河道及临岸公共卫生相对较差。 | 奠安乡总河长牵头，督促乡河长、村河长、巡河员加强河湖巡查，及时组织实施辖区垃圾排查清运，对辖区垃圾生产大户进行重点监督，签定责任书，建立长效机制；联系住建局增设垃圾箱，开展宣传培训，增强群众河湖保护和监督举报意识。 | 立即整改， 长期坚持 |  |  | 奠安乡、河长办 | 已完成 |
| 23 | 乐正川河 | 乐正川河杨沟段杨博鑫养殖场养殖不规范（散养），粪便污水直接排入杨沟水库。 | 奠安乡总河长牵头，农业农村局配合督促养殖场规范养殖，增设粪便处理设施，及时清运积粪，严禁污水和粪便直排入河入库。 | 2019年6月30日 | 县政府副县长 （谢国玉） | 奠安乡党委书记（马晓红) | 奠安乡、农业农村局 | 已完成 |
| 24 | 好水川河 | 好水川河永丰村段好水川河桥下河道乱堆乱放苗木等废料。 | 好水乡总河长牵头，责成施工单位立即清运，加强巡河监管、河湖保洁工作。 | 立即整改， 长期坚持 | 县委副书记、 政法委书记 （李国帅） | 好水乡党委书记（王峰） | 好水乡 | 已完成 |
| 25 |  | 杨河乡中心小学生活污水直排入河，多次督办屡不整改。 | 教体局负责，督促杨河乡中心小学封堵排污口，建设污水收集池并及时拉运，确保污水不直排入河。 | 2019年6月30日 |  | 杨河乡党委书记（冶文军） | 杨河乡、教体局 | 已完成 |
| 26 |  | 小城镇建设的污水处理站排污口未经审批许可设置，污水直排入河、污染水体的问题。 | 住建局负责办理排污口设置许可手续，在排污口未同意设置及时清运污水，杨河乡和生态环境分局分别做好属地监管和行业监管工作，坚决杜绝污水直排入河。 | 2019年6月30日 | 县委副书记、 政法委书记 （李国帅） | 杨河乡党委书记（冶文军） | 杨河乡、住建局 | 未完成，排污口设置许可手续未办理。 |
| 27 | 什字河 | 观庄乡未上报，但存在小城镇建设的污水处理站排污口未经审批许可设置，污水排如红堡水库、污染水体的问题。 | 住建局负责办理排污口设置许可手续，在排污口未同意设置及时清运污水，观庄乡和生态环境分局分别做好属地监管和行业监管工作，坚决杜绝污水直排入河。 | 2019年6月30日 | 县委常委、 政府常务副县长 （海丽） | 观庄乡党委书记（张兴科） | 观庄乡、住建局 | 未完成，排污口设置许可手续未办理。 |
| 隆德县全面推行河长制2019年河湖（库坝）问题整改清单销号统计表 |
| 序号 | 河流名称 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 | 县级责任河长 | 乡镇责任河长 | 责任单位 | 备注 |
| 28 | 庙湾沟 | 庙湾沟沿河各村河道及周边存在垃圾乱堆乱倒情况。 | 好水乡总河长牵头，督促乡河长、村河长、巡河员加强河湖巡查，及时组织实施辖区垃圾堆放排查清运工作，对辖区垃圾生产大户进行重点监督，签定责任书，建立长效机制；开展宣传培训，增强群众河湖保护和监督举报意识。 | 立即整改， 长期坚持 |  | 好水乡党委书记（王峰） | 好水乡 | 已完成 |
| 说明：1.由住建局负责规范观庄、杨河、温堡、神林、凤岭、新和等其它污水处理站和污水处理设施排污口设置和污水排放工作；2.由农业农村局负责规范临河沟养殖场粪便清运和污水排放工作；3.由自然资源局负责规范临河土地非法采砂、影响河势稳定工作；4.由县卫健局负责规范县域内各医疗机构污水排放工作；5.由县教体局负责规范城乡中小学校和幼儿园污水排放工作。 |

| 隆德县全面推行河湖长制2020年1月份巡河情况统计表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 | 合计 | 乡（镇）级河长 | 村级河长 | 巡河员 | 备注 |
|  |  | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 |  |
| 合计 | 3830 | 1044 | 1020 | 24 | 186 | 117 | 114 | 3 | 420 | 207 | 201 | 6 | 3224 | 720 | 705 | 15 |  |
| 1 | 陈靳乡 | 261 | 316 | 302 | 14 | 16 | 29 | 27 | 2 | 28 | 36 | 32 | 4 | 217 | 251 | 243 | 8 |  |
| 2 | 城关镇 | 366 | 33 | 31 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 40 | 7 | 7 | 0 | 310 | 23 | 22 | 1 |  |
| 3 | 沙塘镇 | 403 | 65 | 64 | 1 | 18 | 11 | 11 | 0 | 44 | 7 | 7 | 0 | 341 | 47 | 46 | 1 |  |
| 4 | 神林乡 | 191 | 34 | 33 | 1 | 16 | 12 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 155 | 22 | 21 | 1 |  |
| 5 | 凤岭乡 | 294 | 97 | 93 | 4 | 14 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 248 | 89 | 85 | 4 |  |
| 6 | 联财镇 | 226 | 12 | 12 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 24 | 7 | 7 | 0 | 186 | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | 张程乡 | 292 | 51 | 51 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 248 | 36 | 36 | 0 |  |
| 8 | 山河乡 | 187 | 23 | 23 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 20 | 13 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 奠安乡 | 222 | 16 | 16 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 186 | 14 | 14 | 0 |  |
| 10 | 温堡乡 | 469 | 11 | 11 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 52 | 2 | 2 | 0 | 403 | 5 | 5 | 0 |  |
| 11 | 观庄乡 | 436 | 82 | 82 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 48 | 66 | 66 | 0 | 372 | 14 | 14 | 0 |  |
| 12 | 好水乡 | 296 | 172 | 170 | 2 | 16 | 18 | 18 | 0 | 32 | 56 | 54 | 2 | 248 | 98 | 98 | 0 |  |
| 13 | 杨河乡 | 187 | 132 | 132 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 20 | 11 | 11 | 0 | 155 | 120 | 120 | 0 |  |

| 隆德县乡镇级、村级河长1月份巡河统计表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 1 | 陈靳乡 | 乡级总河长 | 马彦斌 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 |  | 乡级副总河长 | 杨金福 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3 |  | 乡级河长 | 蒲旭明 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 |  |  | 魏强 | 2 | 6 | 5 |  |
| 5 |  |  | 梁鑫 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 |  |  | 许荣 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7 |  |  | 兰亚东 | 2 | 3 | 3 |  |
| 8 |  |  | 王鹏刚 | 2 | 10 | 9 |  |
| 9 |  | 村级河长 | 黄收成 | 4 | 8 | 6 |  |
| 10 |  |  | 王兴华 | 4 | 4 | 4 |  |
| 11 |  |  | 李志俊 | 4 | 7 | 6 |  |
| 12 |  |  | 柳沛林 | 4 | 4 | 4 |  |
| 13 |  |  | 翟金成 | 4 | 2 | 2 |  |
| 14 |  |  | 翟余良 | 4 | 4 | 4 |  |
| 15 |  |  | 赵小龙 | 4 | 7 | 6 |  |
| 16 | 城关镇 | 镇级总河长 | 刘勇 | 2 | 3 | 2 |  |
| 17 |  | 镇级副总河长 | 仇旭春 | 2 | 0 | 0 |  |
| 18 |  |  | 魏红霞 | 2 | 0 | 0 |  |
| 19 |  | 镇级河长 | 田云飞 | 2 | 0 | 0 |  |
| 20 |  |  | 张晓峰 | 2 | 0 | 0 |  |
| 21 |  |  | 柳娟 | 2 | 0 | 0 |  |
| 22 |  |  | 蒙正鹏 | 2 | 0 | 0 |  |
| 23 |  |  | 马璀喜 | 2 | 0 | 0 |  |
| 24 |  | 村级河长 | 李国平 | 4 | 3 | 3 |  |
| 25 |  |  | 赵凯 | 4 | 0 | 0 |  |
| 26 |  |  | 王宝堂 | 4 | 0 | 0 |  |
| 27 |  |  | 牛国平 | 4 | 1 | 1 |  |
| 28 |  |  | 韩云 | 4 | 0 | 0 |  |
| 29 |  |  | 张宏生 | 4 | 0 | 0 |  |
| 30 |  |  | 宣发明 | 4 | 3 | 3 |  |
| 31 |  |  | 田世雄 | 4 | 0 | 0 |  |
| 32 |  |  | 王亚辉 | 4 | 0 | 0 |  |
| 33 |  |  | 柳国平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长1月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 34 | 沙塘镇 | 镇级总河长 | 张毓龙 | 2 | 4 | 4 |  |
| 35 |  | 镇级副总河长 | 赵忠宁 | 2 | 1 | 1 |  |
| 36 |  |  | 曹小龙 | 2 | 2 | 2 |  |
| 37 |  | 镇级河长 | 裴国盛 | 2 | 0 | 0 |  |
| 38 |  |  | 丁玉柱 | 2 | 2 | 2 |  |
| 39 |  |  | 柳浩溪 | 2 | 0 | 0 |  |
| 40 |  |  | 魏萍 | 2 | 2 | 2 |  |
| 41 |  |  | 赵世雄 | 2 | 0 | 0 |  |
| 42 |  |  | 王统 | 2 | 0 | 0 |  |
| 43 |  | 村级河长 | 苏满红 | 4 | 0 | 0 |  |
| 44 |  |  | 王孝明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 45 |  |  | 张凤成 | 4 | 0 | 0 |  |
| 46 |  |  | 马永安 | 4 | 0 | 0 |  |
| 47 |  |  | 张西明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 48 |  |  | 王九斤 | 4 | 0 | 0 |  |
| 49 |  |  | 许小龙 | 4 | 4 | 4 |  |
| 50 |  |  | 赵旭 | 4 | 2 | 2 |  |
| 51 |  |  | 张世忠 | 4 | 0 | 0 |  |
| 52 |  |  | 李明星 | 4 | 0 | 0 |  |
| 53 |  |  | 李佐弼 | 4 | 1 | 1 |  |
| 54 | 神林乡 | 乡级总河长 | 柳永奎 | 2 | 0 | 0 |  |
| 55 |  | 乡级副总河长 | 卜小强 | 2 | 7 | 7 |  |
| 56 |  | 乡级河长 | 杜彦兵 | 2 | 0 | 0 |  |
| 57 |  |  | 柳陇西 | 2 | 0 | 0 |  |
| 58 |  |  | 李颖慧 | 2 | 0 | 0 |  |
| 59 |  |  | 刘伟 | 2 | 2 | 2 |  |
| 60 |  |  | 文国鉴 | 2 | 1 | 1 |  |
| 61 |  |  | 祁恒 | 2 | 2 | 2 |  |
| 62 |  | 村级河长 | 王强 | 4 | 0 | 0 |  |
| 63 |  |  | 张俊清 | 4 | 0 | 0 |  |
| 64 |  |  | 彭小鹏 | 4 | 0 | 0 |  |
| 65 |  |  | 杨洁 | 4 | 0 | 0 |  |
| 66 |  |  | 马有才 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长1月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 67 | 凤岭乡 | 乡级总河长 | 李龙君 | 2 | 0 | 0 |  |
| 68 |  | 乡级副总河长 | 杨平安 | 2 | 0 | 0 |  |
| 69 |  | 乡级河长 | 柳国宝 | 2 | 3 | 3 |  |
| 70 |  |  | 陈金龙 | 2 | 0 | 0 |  |
| 71 |  |  | 康富哲 | 2 | 0 | 0 |  |
| 72 |  |  | 马有旺 | 2 | 4 | 4 |  |
| 73 |  |  | 杜小龙 | 2 | 1 | 1 |  |
| 74 |  | 村级河长 | 马旺军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 75 |  |  | 卜文耀 | 4 | 0 | 0 |  |
| 76 |  |  | 杨永福 | 4 | 0 | 0 |  |
| 77 |  |  | 王志忠 | 4 | 0 | 0 |  |
| 78 |  |  | 李九生 | 4 | 0 | 0 |  |
| 79 |  |  | 齐永新 | 4 | 0 | 0 |  |
| 80 |  |  | 卜国强 | 4 | 0 | 0 |  |
| 81 |  |  | 候选平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 82 | 联财镇 | 镇级总河长 | 李荣林 | 2 | 0 | 0 |  |
| 83 |  | 镇级副总河长 | 刘小兵 | 2 | 1 | 1 |  |
| 84 |  | 镇级河长 | 王春花 | 2 | 0 | 0 |  |
| 85 |  |  | 方强 | 2 | 1 | 1 |  |
| 86 |  |  | 张蓉 | 2 | 0 | 0 |  |
| 87 |  |  | 宋小宁 | 2 | 0 | 0 |  |
| 88 |  |  | 杜恒沛 | 2 | 0 | 0 |  |
| 89 |  |  | 马斌 | 2 | 2 | 2 |  |
| 90 |  | 村级河长 | 张刚 | 4 | 3 | 3 |  |
| 91 |  |  | 赵忠军 | 4 | 3 | 3 |  |
| 92 |  |  | 张林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 93 |  |  | 高军元 | 4 | 0 | 0 |  |
| 94 |  |  | 张宁 | 4 | 0 | 0 |  |
| 95 |  |  | 张世峰 | 4 | 1 | 1 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长1月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 96 | 张程乡 | 乡级总河长 | 冯玉宝 | 2 | 4 | 4 |  |
| 97 |  | 乡级副总河长 | 李铎 | 2 | 6 | 6 |  |
| 98 |  | 乡级河长 | 刘金宇 | 2 | 0 | 0 |  |
| 99 |  |  | 马永苏 | 2 | 0 | 0 |  |
| 100 |  |  | 赵国 | 2 | 3 | 3 |  |
| 101 |  |  | 马文军 | 2 | 1 | 1 |  |
| 102 |  | 村级河长 | 魏满仓 | 4 | 0 | 0 |  |
| 103 |  |  | 赵定雄 | 4 | 0 | 0 |  |
| 104 |  |  | 王忠平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 105 |  |  | 杨俊明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 106 |  |  | 喇玉军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 107 |  |  | 赵斌 | 4 | 0 | 0 |  |
| 108 |  |  | 胡国孝 | 4 | 1 | 1 |  |
| 109 |  |  | 马耀林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 110 | 山河乡 | 乡级总河长 | 张莉 | 2 | 0 | 0 |  |
| 111 |  | 乡级副总河长 | 张旭东 | 2 | 3 | 3 |  |
| 112 |  |  | 温长船 | 2 | 3 | 3 |  |
| 113 |  | 乡级河长 | 石海明 | 2 | 2 | 2 |  |
| 114 |  |  | 刘存 | 2 | 2 | 2 |  |
| 115 |  |  | 苏学兵 | 2 | 0 | 0 |  |
| 116 |  | 村级河长 | 邵银奎 | 4 | 0 | 0 |  |
| 117 |  |  | 贾小勤 | 4 | 2 | 2 |  |
| 118 |  |  | 崔和忠 | 4 | 6 | 6 |  |
| 119 |  |  | 陈小明 | 4 | 5 | 5 |  |
| 120 |  |  | 张金元 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长1月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 121 | 奠安乡 | 乡级总河长 | 马晓红 | 2 | 0 | 0 |  |
| 122 |  | 乡级副总河长 | 胡耀军 | 2 | 0 | 0 |  |
| 123 |  | 乡级河长 | 齐国虎 | 2 | 0 | 0 |  |
| 124 |  |  | 朱昭成 | 2 | 1 | 1 |  |
| 125 |  | 村级河长 | 席金余 | 4 | 0 | 0 |  |
| 126 |  |  | 蒙玉新 | 4 | 0 | 0 |  |
| 127 |  |  | 陈万龙 | 4 | 0 | 0 |  |
| 128 |  |  | 陈军旺 | 4 | 0 | 0 |  |
| 129 |  |  | 刘举文 | 4 | 1 | 1 |  |
| 130 |  |  | 丁彦军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 131 |  |  | 刘虎林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 132 | 温堡乡 | 乡级总河长 | 罗永长 | 2 | 0 | 0 |  |
| 133 |  | 乡级副总河长 | 赵科 | 2 | 0 | 0 |  |
| 134 |  | 乡级河长 | 薛须良 | 2 | 0 | 0 |  |
| 135 |  |  | 沈镇隆 | 2 | 4 | 4 |  |
| 136 |  |  | 张虎 | 2 | 0 | 0 |  |
| 137 |  |  | 陈前伟 | 2 | 0 | 0 |  |
| 138 |  |  | 刘萍 | 2 | 0 | 0 |  |
| 139 |  | 村级河长 | 张显业 | 4 | 0 | 0 |  |
| 140 |  |  | 刘东海 | 4 | 0 | 0 |  |
| 141 |  |  | 谢海军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 142 |  |  | 张永成 | 4 | 0 | 0 |  |
| 143 |  |  | 蒙亚芳 | 4 | 0 | 0 |  |
| 144 |  |  | 宣臣 | 4 | 0 | 0 |  |
| 145 |  |  | 杜旺明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 146 |  |  | 张振全 | 4 | 0 | 0 |  |
| 147 |  |  | 张维龙 | 4 | 0 | 0 |  |
| 148 |  |  | 杨彦军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 149 |  |  | 李积良 | 4 | 0 | 0 |  |
| 150 |  |  | 杜向荣 | 4 | 2 | 2 |  |
| 151 |  |  | 王健林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长1月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 152 | 观庄乡 | 乡级总河长 | 张兴科 | 2 | 0 | 0 |  |
| 153 |  | 乡级副总河长 | 王珅 | 2 | 0 | 0 |  |
| 154 |  | 乡级河长 | 陈建宁 | 2 | 2 | 2 |  |
| 155 |  |  | 王彦文 | 2 | 0 | 0 |  |
| 156 |  |  | 王海强 | 2 | 0 | 0 |  |
| 157 |  |  | 张双平 | 2 | 0 | 0 |  |
| 158 |  |  | 宋娟 | 2 | 0 | 0 |  |
| 159 |  |  | 柳雷雷 | 2 | 0 | 0 |  |
| 160 |  | 村级河长 | 张宏国 | 4 | 0 | 0 |  |
| 161 |  |  | 孙小平 | 4 | 1 | 1 |  |
| 162 |  |  | 苏府 | 4 | 2 | 2 |  |
| 163 |  |  | 杨孝昆 | 4 | 3 | 3 |  |
| 164 |  |  | 王金龙 | 4 | 4 | 4 |  |
| 165 |  |  | 杨耀文 | 4 | 5 | 5 |  |
| 166 |  |  | 翟旭 | 4 | 6 | 6 |  |
| 167 |  |  | 李国柱 | 4 | 7 | 7 |  |
| 168 |  |  | 王清杰 | 4 | 8 | 8 |  |
| 169 |  |  | 冯芳忠 | 4 | 9 | 9 |  |
| 170 |  |  | 柳学智 | 4 | 10 | 10 |  |
| 171 |  |  | 蔡平生 | 4 | 11 | 11 |  |
| 172 | 好水乡 | 乡级总河长 | 王峰 | 2 | 4 | 4 |  |
| 173 |  | 乡级副总河长 | 温仲乐 | 2 | 0 | 0 |  |
| 174 |  |  | 陈明 | 2 | 6 | 6 |  |
| 175 |  | 乡级河长 | 马嫣 | 2 | 2 | 2 |  |
| 176 |  |  | 郭晶 | 2 | 3 | 3 |  |
| 177 |  |  | 辛小庚 | 2 | 0 | 0 |  |
| 178 |  |  | 马晓琴 | 2 | 0 | 0 |  |
| 179 |  |  | 马敦海 | 2 | 3 | 3 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长1月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 180 | 好水乡 | 村级河长 | 刘峰 | 4 | 10 | 10 |  |
| 181 |  |  | 马文刚 | 4 | 8 | 7 |  |
| 182 |  |  | 石得胜 | 4 | 4 | 3 |  |
| 183 |  |  | 罗振宁 | 4 | 0 | 0 |  |
| 184 |  |  | 蒲银科 | 4 | 12 | 12 |  |
| 185 |  |  | 雍波 | 4 | 12 | 12 |  |
| 186 |  |  | 魏建福 | 4 | 5 | 5 |  |
| 187 |  |  | 赵堆良 | 4 | 5 | 5 |  |
| 188 | 杨河乡 | 乡级总河长 | 冶文军 | 2 | 1 | 1 |  |
| 189 |  | 乡级副总河长 | 陈健祯 | 2 | 0 | 0 |  |
| 190 |  |  | 苏世军 | 2 | 0 | 0 |  |
| 191 |  | 乡级河长 | 张振继 | 2 | 0 | 0 |  |
| 192 |  |  | 卜彪 | 2 | 0 | 0 |  |
| 193 |  |  | 马继良 | 2 | 0 | 0 |  |
| 194 |  | 村级河长 | 杨志会 | 4 | 0 | 0 |  |
| 195 |  |  | 摆世军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 196 |  |  | 穆连喜 | 4 | 0 |  |  |
| 197 |  |  | 冯存虎 | 4 | 0 | 0 |  |
| 198 |  |  | 白世强 | 4 | 11 | 11 |  |

| 隆德县巡河员1月份巡河统计表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 1 | 陈靳乡 | 清凉村 | 仇定祥 | 31 | 48 | 45 |  |
| 2 |  | 新兴村 | 曹智慧 | 31 | 36 | 35 |  |
| 3 |  | 高阳村 | 李强忠 | 31 | 33 | 33 |  |
| 4 |  | 陈靳村 | 李俊 | 31 | 32 | 31 |  |
| 5 |  | 民联村 | 王小军 | 31 | 36 | 35 |  |
| 6 |  | 何槐村 | 何玉强 | 31 | 35 | 34 |  |
| 7 |  | 新和村 | 张金虎 | 31 | 31 | 30 |  |
| 8 | 城关镇 | 杨店村 | 马建军 | 31 | 2 | 1 |  |
| 9 |  | 咀头村 | 雍旭东 | 31 | 0 | 0 |  |
| 10 |  | 吴山村 | 陈仲楠 | 31 | 0 | 0 |  |
| 11 |  | 峰台社区 | 杜成仓 | 31 | 0 | 0 |  |
| 12 |  | 隆泉社区 | 杨永红 | 31 | 0 | 0 |  |
| 13 |  | 红崖社区 | 张发仁 | 31 | 0 | 0 |  |
| 14 |  | 南河社区 | 谢玉珠 | 31 | 16 | 16 |  |
| 15 |  | 竹林社区 | 马金忠 | 31 | 1 | 1 |  |
| 16 |  | 星火社区 | 柳岁年 | 31 | 3 | 3 |  |
| 17 |  | 三合村 | 杨应良 | 31 | 1 | 1 |  |
| 18 | 沙塘镇 | 十八里村 | 柳旺春 | 31 | 0 | 0 |  |
| 19 |  | 锦华村 | 柳应录 | 31 | 0 | 0 |  |
| 20 |  | 锦屏村 | 张瑞刚 | 31 | 0 | 0 |  |
| 21 |  | 马河村 | 马伟 | 31 | 0 | 0 |  |
| 22 |  | 光联村 | 卜明生 | 31 | 1 | 1 |  |
| 23 |  | 和平村 | 张学军 | 31 | 19 | 19 |  |
| 24 |  | 街道村 | 杜玉红 | 31 | 13 | 13 |  |
| 25 |  | 清泉村 | 王壁涛 | 31 | 0 | 0 |  |
| 26 |  | 张树村 | 张金桂 | 31 | 0 | 0 |  |
| 27 |  | 许沟村 | 齐天恩 | 31 | 0 | 0 |  |
| 28 |  | 新民村 | 张胜军 | 31 | 14 | 13 |  |
| 29 | 神林乡 | 庞庄村 | 祁旺 | 31 | 0 | 0 |  |
| 30 |  | 神林村 | 李泰山 | 31 | 13 | 12 |  |
| 31 |  | 辛平村 | 杨红兵 | 31 | 0 | 0 |  |
| 32 |  | 杨野河 | 杨银贵 | 31 | 9 | 9 |  |
| 33 |  | 双村 | 周志刚 | 31 | 0 | 0 |  |
| 隆德县巡河员1月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 34 | 风岭乡 | 齐岔村 | 齐太安 | 31 | 0 | 0 |  |
| 35 |  | 于河村 | 于仓正 | 31 | 0 | 0 |  |
| 36 |  | 巩龙村 | 王正祥 | 31 | 0 | 0 |  |
| 37 |  | 冯碑村 | 邓温 | 31 | 18 | 17 |  |
| 38 |  | 齐兴村 | 齐志强 | 31 | 30 | 29 |  |
| 39 |  | 李士村 | 齐斌 | 31 | 0 | 0 |  |
| 40 |  | 卜岔村 | 卜志贤 | 31 | 21 | 20 |  |
| 41 |  | 薛岔村 | 邓彦龙 | 31 | 20 | 19 |  |
| 42 | 联财镇 | 张楼村 | 金玉富 | 31 | 0 | 0 |  |
| 43 |  | 赵楼村 | 赵耀强 | 31 | 1 | 1 |  |
| 44 |  | 联财村 | 张林 | 31 | 0 | 0 |  |
| 45 |  | 恒光村 | 张学其 | 31 | 0 | 0 |  |
| 46 |  | 联合村 | 边刚 | 31 | 0 | 0 |  |
| 47 |  | 太联村 | 李富荣 | 31 | 0 | 0 |  |
| 48 | 张程乡 | 五龙村 | 魏满仓 | 31 | 0 | 0 |  |
| 49 |  | 桃园村 | 赵四向 | 31 | 5 | 5 |  |
| 50 |  | 杨袁村 | 李隆刚 | 31 | 14 | 14 |  |
| 51 |  | 张程村 | 马金虎 | 31 | 17 | 17 |  |
| 52 |  | 崔家湾村 | 马生荣 | 31 | 0 | 0 |  |
| 53 |  | 马儿岔村 | 单振雄 | 31 | 0 | 0 |  |
| 54 |  | 赵北孝村 | 咸有强 | 31 | 0 | 0 |  |
| 55 |  | 李哈拉村 | 马耀林 | 31 | 0 | 0 |  |
| 56 | 山河乡 | 菜子川村 | 李存胜 | 31 | 0 | 0 |  |
| 57 |  | 二滩村 | 贾红生 | 31 | 0 | 0 |  |
| 58 |  | 石碑村 | 马丽 | 31 | 0 | 0 |  |
| 59 |  | 山河村 | 雒玉红 | 31 | 0 | 0 |  |
| 60 |  | 王庄村 | 金具宝 | 31 | 0 | 0 |  |
| 61 | 奠安乡 | 旧街村 | 张莉 | 31 | 8 | 8 |  |
| 62 |  | 新街村 | 贾凤娟 | 31 | 2 | 2 |  |
| 63 |  | 马坪村 | 马海军 | 31 | 0 | 0 |  |
| 64 |  | 景林村 | 景金鹏 | 31 | 1 | 1 |  |
| 65 |  | 梁堡村 | 梁盛厚 | 31 | 2 | 2 |  |
| 66 |  | 张田村 | 丁忠旺 | 31 | 1 | 1 |  |
| 隆德县巡河员1月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 67 | 温堡乡 | 新庄村 | 王收莲 | 31 | 2 | 2 |  |
| 68 |  | 夏坡村 | 刘普 | 31 | 0 | 0 |  |
| 69 |  | 吕梁村 | 卜岁平 | 31 | 0 | 0 |  |
| 70 |  | 前进村 | 刘健 | 31 | 1 | 1 |  |
| 71 |  | 吴沟村 | 裴伯太 | 31 | 0 | 0 |  |
| 72 |  | 田柳村 | 程巍巍 | 31 | 0 | 0 |  |
| 73 |  | 杜堡村 | 杜志勇 | 31 | 0 | 0 |  |
| 74 |  | 温堡村 | 温农大 | 31 | 0 | 0 |  |
| 75 |  | 张杜沟村 | 杜德福 | 31 | 0 | 0 |  |
| 76 |  | 杨堡村 | 杨伟 | 31 | 1 | 1 |  |
| 77 |  | 老庄村 | 雍鹏德 | 31 | 1 | 1 |  |
| 78 |  | 杜川村 | 杨宏杰 | 31 | 0 | 0 |  |
| 79 |  | 杨坡村 | 陈国勤 | 31 | 0 | 0 |  |
| 80 | 观庄乡 | 前庄村 | 张玉峰 | 31 | 6 | 6 |  |
| 81 |  | 后庄村 | 张路军 | 31 | 0 | 0 |  |
| 82 |  | 林沟村 | 魏亨 | 31 | 0 | 0 |  |
| 83 |  | 石庙村 | 王千军 | 31 | 2 | 2 |  |
| 84 |  | 大庄村 | 李引弟 | 31 | 0 | 0 |  |
| 85 |  | 红堡村 | 杨文换 | 31 | 0 | 0 |  |
| 86 |  | 田滩村 | 苏奇 | 31 | 0 | 0 |  |
| 87 |  | 中梁村 | 杨钱来 | 31 | 2 | 2 |  |
| 88 |  | 倪套村 | 苏海军 | 31 | 0 | 0 |  |
| 89 |  | 姚套村 | 岳刚 | 31 | 0 | 0 |  |
| 90 |  | 观堡村 | 周国军 | 31 | 4 | 4 |  |
| 91 |  | 阳洼村 | 王旭东 | 31 | 0 | 0 |  |
| 92 | 好水乡 | 水磨村 | 钱安寿 | 31 | 11 | 11 |  |
| 93 |  | 张银村 | 王永仓 | 31 | 0 | 0 |  |
| 94 |  | 后海村 | 张刚 | 31 | 21 | 21 |  |
| 95 |  | 红星村 | 罗宏炜 | 31 | 26 | 26 |  |
| 96 |  | 三星村 | 张福祥 | 31 | 2 | 2 |  |
| 97 |  | 永丰村 | 罗智慧 | 31 | 6 | 6 |  |
| 98 |  | 庙湾村 | 崔文林 | 31 | 8 | 8 |  |
| 99 |  | 中台村 | 赵润 | 31 | 24 | 24 |  |
| 隆德县巡河员1月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 100 | 杨河乡 | 玉皇岔村 | 咸德忠 | 31 | 0 | 0 |  |
| 101 |  | 串河村 | 摆四胡 | 31 | 0 | 0 |  |
| 102 |  | 杨河村 | 摆海生 | 31 | 0 | 0 |  |
| 103 |  | 红旗村 | 冯永兴 | 31 | 0 | 0 |  |
| 104 |  | 穆沟村 | 冯占财 | 31 | 120 | 120 |  |

| 隆德县全面推行河湖长制2020年2月份巡河情况统计表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 | 合计 | 乡（镇）级河长 | 村级河长 | 巡河员 | 备注 |
|  |  | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 |  |
| 合计 | 3622 | 752 | 725 | 27 | 186 | 148 | 143 | 5 | 420 | 78 | 75 | 3 | 3016 | 526 | 507 | 19 |  |
| 1 | 陈靳乡 | 247 | 300 | 290 | 10 | 16 | 31 | 29 | 2 | 28 | 35 | 32 | 3 | 203 | 234 | 229 | 5 |  |
| 2 | 城关镇 | 346 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 沙塘镇 | 381 | 22 | 22 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 319 | 13 | 13 | 0 |  |
| 4 | 神林乡 | 181 | 34 | 32 | 2 | 16 | 30 | 28 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 145 | 3 | 3 | 0 |  |
| 5 | 凤岭乡 | 278 | 33 | 32 | 1 | 14 | 9 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 232 | 24 | 23 | 1 |  |
| 6 | 联财镇 | 214 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 张程乡 | 276 | 57 | 55 | 2 | 12 | 14 | 13 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 232 | 43 | 42 | 1 |  |
| 8 | 山河乡 | 177 | 18 | 18 | 0 | 12 | 16 | 16 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 奠安乡 | 210 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 温堡乡 | 443 | 19 | 19 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 52 | 3 | 3 | 0 | 377 | 2 | 2 | 0 |  |
| 11 | 观庄乡 | 412 | 16 | 15 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 348 | 14 | 13 | 1 |  |
| 12 | 好水乡 | 280 | 103 | 102 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 32 | 36 | 36 | 0 | 232 | 51 | 50 | 1 |  |
| 13 | 杨河乡 | 177 | 144 | 134 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 145 | 142 | 132 | 10 |  |

| 隆德县乡镇级、村级河长2月份巡河统计表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 1 | 陈靳乡 | 乡级总河长 | 马彦斌 | 2 | 4 | 3 |  |
| 2 |  | 乡级副总河长 | 杨金福 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 |  | 乡级河长 | 蒲旭明 | 2 | 3 | 3 |  |
| 4 |  |  | 魏强 | 2 | 6 | 5 |  |
| 5 |  |  | 梁鑫 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 |  |  | 许荣 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7 |  |  | 兰亚东 | 2 | 3 | 3 |  |
| 8 |  |  | 王鹏刚 | 2 | 9 | 9 |  |
| 9 |  | 村级河长 | 黄收成 | 4 | 6 | 5 |  |
| 10 |  |  | 王兴华 | 4 | 4 | 4 |  |
| 11 |  |  | 李志俊 | 4 | 6 | 5 |  |
| 12 |  |  | 柳沛林 | 4 | 3 | 3 |  |
| 13 |  |  | 翟金成 | 4 | 4 | 4 |  |
| 14 |  |  | 翟余良 | 4 | 4 | 4 |  |
| 15 |  |  | 赵小龙 | 4 | 8 | 7 |  |
| 16 | 城关镇 | 镇级总河长 | 刘勇 | 2 | 4 | 4 |  |
| 17 |  | 镇级副总河长 | 仇旭春 | 2 | 0 | 0 |  |
| 18 |  |  | 魏红霞 | 2 | 0 | 0 |  |
| 19 |  | 镇级河长 | 田云飞 | 2 | 0 | 0 |  |
| 20 |  |  | 张晓峰 | 2 | 0 | 0 |  |
| 21 |  |  | 柳娟 | 2 | 0 | 0 |  |
| 22 |  |  | 蒙正鹏 | 2 | 0 | 0 |  |
| 23 |  |  | 马璀喜 | 2 | 0 | 0 |  |
| 24 |  | 村级河长 | 李国平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 25 |  |  | 赵凯 | 4 | 0 | 0 |  |
| 26 |  |  | 王宝堂 | 4 | 0 | 0 |  |
| 27 |  |  | 牛国平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 28 |  |  | 韩云 | 4 | 0 | 0 |  |
| 29 |  |  | 张宏生 | 4 | 0 | 0 |  |
| 30 |  |  | 宣发明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 31 |  |  | 田世雄 | 4 | 0 | 0 |  |
| 32 |  |  | 王亚辉 | 4 | 0 | 0 |  |
| 33 |  |  | 柳国平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长2月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 34 | 沙塘镇 | 镇级总河长 | 张毓龙 | 2 | 4 | 4 |  |
| 35 |  | 镇级副总河长 | 赵忠宁 | 2 | 1 | 1 |  |
| 36 |  |  | 曹小龙 | 2 | 3 | 3 |  |
| 37 |  | 镇级河长 | 裴国盛 | 2 | 0 | 0 |  |
| 38 |  |  | 丁玉柱 | 2 | 0 | 0 |  |
| 39 |  |  | 柳浩溪 | 2 | 1 | 1 |  |
| 40 |  |  | 魏萍 | 2 | 0 | 0 |  |
| 41 |  |  | 赵世雄 | 2 | 0 | 0 |  |
| 42 |  |  | 王统 | 2 | 0 | 0 |  |
| 43 |  | 村级河长 | 苏满红 | 4 | 0 | 0 |  |
| 44 |  |  | 王孝明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 45 |  |  | 张凤成 | 4 | 0 | 0 |  |
| 46 |  |  | 马永安 | 4 | 0 | 0 |  |
| 47 |  |  | 张西明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 48 |  |  | 王九斤 | 4 | 0 | 0 |  |
| 49 |  |  | 许小龙 | 4 | 0 | 0 |  |
| 50 |  |  | 赵旭 | 4 | 0 | 0 |  |
| 51 |  |  | 张世忠 | 4 | 0 | 0 |  |
| 52 |  |  | 李明星 | 4 | 0 | 0 |  |
| 53 |  |  | 李佐弼 | 4 | 0 | 0 |  |
| 54 | 神林乡 | 乡级总河长 | 柳永奎 | 2 | 0 | 0 |  |
| 55 |  | 乡级副总河长 | 卜小强 | 2 | 23 | 21 |  |
| 56 |  | 乡级河长 | 杜彦兵 | 2 | 0 | 0 |  |
| 57 |  |  | 柳陇西 | 2 | 0 | 0 |  |
| 58 |  |  | 李颖慧 | 2 | 3 | 3 |  |
| 59 |  |  | 刘伟 | 2 | 2 | 2 |  |
| 60 |  |  | 文国鉴 | 2 | 1 | 1 |  |
| 61 |  |  | 祁恒 | 2 | 1 | 1 |  |
| 62 |  | 村级河长 | 王强 | 4 | 0 | 0 |  |
| 63 |  |  | 张俊清 | 4 | 1 | 1 |  |
| 64 |  |  | 彭小鹏 | 4 | 0 | 0 |  |
| 65 |  |  | 杨洁 | 4 | 0 | 0 |  |
| 66 |  |  | 马有才 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长2月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 67 | 凤岭乡 | 乡级总河长 | 李龙君 | 2 | 0 | 0 |  |
| 68 |  | 乡级副总河长 | 杨平安 | 2 | 0 | 0 |  |
| 69 |  | 乡级河长 | 柳国宝 | 2 | 2 | 2 |  |
| 70 |  |  | 陈金龙 | 2 | 0 | 0 |  |
| 71 |  |  | 康富哲 | 2 | 0 | 0 |  |
| 72 |  |  | 马有旺 | 2 | 6 | 6 |  |
| 73 |  |  | 杜小龙 | 2 | 1 | 1 |  |
| 74 |  | 村级河长 | 马旺军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 75 |  |  | 卜文耀 | 4 | 0 | 0 |  |
| 76 |  |  | 杨永福 | 4 | 0 | 0 |  |
| 77 |  |  | 王志忠 | 4 | 0 | 0 |  |
| 78 |  |  | 李九生 | 4 | 0 | 0 |  |
| 79 |  |  | 齐永新 | 4 | 0 | 0 |  |
| 80 |  |  | 卜国强 | 4 | 0 | 0 |  |
| 81 |  |  | 候选平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 82 | 联财镇 | 镇级总河长 | 李荣林 | 2 | 0 | 0 |  |
| 83 |  | 镇级副总河长 | 刘小兵 | 2 | 0 | 0 |  |
| 84 |  | 镇级河长 | 王春花 | 2 | 0 | 0 |  |
| 85 |  |  | 方强 | 2 | 1 | 1 |  |
| 86 |  |  | 张蓉 | 2 | 0 | 0 |  |
| 87 |  |  | 宋小宁 | 2 | 0 | 0 |  |
| 88 |  |  | 杜恒沛 | 2 | 0 | 0 |  |
| 89 |  |  | 马斌 | 2 | 0 | 0 |  |
| 90 |  | 村级河长 | 张刚 | 4 | 0 | 0 |  |
| 91 |  |  | 赵忠军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 92 |  |  | 张林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 93 |  |  | 高军元 | 4 | 0 | 0 |  |
| 94 |  |  | 张宁 | 4 | 0 | 0 |  |
| 95 |  |  | 张世峰 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长2月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 96 | 张程乡 | 乡级总河长 | 冯玉宝 | 2 | 2 | 2 |  |
| 97 |  | 乡级副总河长 | 李铎 | 2 | 9 | 8 |  |
| 98 |  | 乡级河长 | 刘金宇 | 2 | 0 | 0 |  |
| 99 |  |  | 马永苏 | 2 | 0 | 0 |  |
| 100 |  |  | 赵国 | 2 | 2 | 2 |  |
| 101 |  |  | 马文军 | 2 | 1 | 1 |  |
| 102 |  | 村级河长 | 魏满仓 | 4 | 0 | 0 |  |
| 103 |  |  | 赵定雄 | 4 | 0 | 0 |  |
| 104 |  |  | 王忠平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 105 |  |  | 杨俊明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 106 |  |  | 喇玉军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 107 |  |  | 赵斌 | 4 | 0 | 0 |  |
| 108 |  |  | 胡国孝 | 4 | 0 | 0 |  |
| 109 |  |  | 马耀林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 110 | 山河乡 | 乡级总河长 | 张莉 | 2 | 0 | 0 |  |
| 111 |  | 乡级副总河长 | 张旭东 | 2 | 2 | 2 |  |
| 112 |  |  | 温长船 | 2 | 12 | 12 |  |
| 113 |  | 乡级河长 | 石海明 | 2 | 2 | 2 |  |
| 114 |  |  | 刘存 | 2 | 0 | 0 |  |
| 115 |  |  | 苏学兵 | 2 | 0 | 0 |  |
| 116 |  | 村级河长 | 邵银奎 | 4 | 0 | 0 |  |
| 117 |  |  | 贾小勤 | 4 | 0 | 0 |  |
| 118 |  |  | 崔和忠 | 4 | 2 | 2 |  |
| 119 |  |  | 陈小明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 120 |  |  | 张金元 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长2月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 121 | 奠安乡 | 乡级总河长 | 马晓红 | 2 | 0 | 0 |  |
| 122 |  | 乡级副总河长 | 胡耀军 | 2 | 1 | 1 |  |
| 123 |  | 乡级河长 | 齐国虎 | 2 | 0 | 0 |  |
| 124 |  |  | 朱昭成 | 2 | 0 | 0 |  |
| 125 |  | 村级河长 | 席金余 | 4 | 0 | 0 |  |
| 126 |  |  | 蒙玉新 | 4 | 0 | 0 |  |
| 127 |  |  | 陈万龙 | 4 | 0 | 0 |  |
| 128 |  |  | 陈军旺 | 4 | 0 | 0 |  |
| 129 |  |  | 刘举文 | 4 | 0 | 0 |  |
| 130 |  |  | 丁彦军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 131 |  |  | 刘虎林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 132 | 温堡乡 | 乡级总河长 | 罗永长 | 2 | 0 | 0 |  |
| 133 |  | 乡级副总河长 | 赵科 | 2 | 1 | 1 |  |
| 134 |  | 乡级河长 | 薛须良 | 2 | 0 | 0 |  |
| 135 |  |  | 沈镇隆 | 2 | 6 | 6 |  |
| 136 |  |  | 张虎 | 2 | 0 | 0 |  |
| 137 |  |  | 陈前伟 | 2 | 7 | 7 |  |
| 138 |  |  | 刘萍 | 2 | 0 | 0 |  |
| 139 |  | 村级河长 | 张显业 | 4 | 0 | 0 |  |
| 140 |  |  | 刘东海 | 4 | 0 | 0 |  |
| 141 |  |  | 谢海军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 142 |  |  | 张永成 | 4 | 0 | 0 |  |
| 143 |  |  | 蒙亚芳 | 4 | 0 | 0 |  |
| 144 |  |  | 宣臣 | 4 | 0 | 0 |  |
| 145 |  |  | 杜旺明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 146 |  |  | 张振全 | 4 | 0 | 0 |  |
| 147 |  |  | 张维龙 | 4 | 0 | 0 |  |
| 148 |  |  | 杨彦军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 149 |  |  | 李积良 | 4 | 0 | 0 |  |
| 150 |  |  | 杜向荣 | 4 | 3 | 3 |  |
| 151 |  |  | 王健林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长2月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 152 | 观庄乡 | 乡级总河长 | 张兴科 | 2 | 0 | 0 |  |
| 153 |  | 乡级副总河长 | 王珅 | 2 | 0 | 0 |  |
| 154 |  | 乡级河长 | 陈建宁 | 2 | 2 | 2 |  |
| 155 |  |  | 王彦文 | 2 | 0 | 0 |  |
| 156 |  |  | 王海强 | 2 | 0 | 0 |  |
| 157 |  |  | 张双平 | 2 | 0 | 0 |  |
| 158 |  |  | 宋娟 | 2 | 0 | 0 |  |
| 159 |  |  | 柳雷雷 | 2 | 0 | 0 |  |
| 160 |  | 村级河长 | 张宏国 | 4 | 0 | 0 |  |
| 161 |  |  | 孙小平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 162 |  |  | 苏府 | 4 | 0 | 0 |  |
| 163 |  |  | 杨孝昆 | 4 | 0 | 0 |  |
| 164 |  |  | 王金龙 | 4 | 0 | 0 |  |
| 165 |  |  | 杨耀文 | 4 | 0 | 0 |  |
| 166 |  |  | 翟旭 | 4 | 0 | 0 |  |
| 167 |  |  | 李国柱 | 4 | 0 | 0 |  |
| 168 |  |  | 王清杰 | 4 | 0 | 0 |  |
| 169 |  |  | 冯芳忠 | 4 | 0 | 0 |  |
| 170 |  |  | 柳学智 | 4 | 0 | 0 |  |
| 171 |  |  | 蔡平生 | 4 | 0 | 0 |  |
| 172 | 好水乡 | 乡级总河长 | 王峰 | 2 | 2 | 2 |  |
| 173 |  | 乡级副总河长 | 温仲乐 | 2 | 1 | 1 |  |
| 174 |  |  | 陈明 | 2 | 3 | 3 |  |
| 175 |  | 乡级河长 | 马嫣 | 2 | 3 | 3 |  |
| 176 |  |  | 郭晶 | 2 | 3 | 3 |  |
| 177 |  |  | 辛小庚 | 2 | 0 | 0 |  |
| 178 |  |  | 马晓琴 | 2 | 0 | 0 |  |
| 179 |  |  | 马敦海 | 2 | 4 | 4 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长2月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 180 | 好水乡 | 村级河长 | 刘峰 | 4 | 11 | 11 |  |
| 181 |  |  | 马文刚 | 4 | 0 | 0 |  |
| 182 |  |  | 石得胜 | 4 | 2 | 2 |  |
| 183 |  |  | 罗振宁 | 4 | 0 | 0 |  |
| 184 |  |  | 蒲银科 | 4 | 10 | 10 |  |
| 185 |  |  | 雍波 | 4 | 3 | 3 |  |
| 186 |  |  | 魏建福 | 4 | 4 | 4 |  |
| 187 |  |  | 赵堆良 | 4 | 6 | 6 |  |
| 188 | 杨河乡 | 乡级总河长 | 冶文军 | 2 | 0 | 0 |  |
| 189 |  | 乡级副总河长 | 陈健祯 | 2 | 0 | 0 |  |
| 190 |  |  | 苏世军 | 2 | 1 | 1 |  |
| 191 |  | 乡级河长 | 张振继 | 2 | 0 | 0 |  |
| 192 |  |  | 卜彪 | 2 | 0 | 0 |  |
| 193 |  |  | 马继良 | 2 | 0 | 0 |  |
| 194 |  | 村级河长 | 杨志会 | 4 | 0 | 0 |  |
| 195 |  |  | 摆世军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 196 |  |  | 穆连喜 | 4 | 0 | 0 |  |
| 197 |  |  | 冯存虎 | 4 | 0 | 0 |  |
| 198 |  |  | 白世强 | 4 | 1 | 1 |  |

| 隆德县巡河员2月份巡河统计表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 1 | 陈靳乡 | 清凉村 | 仇定祥 | 29 | 42 | 41 |  |
| 2 |  | 新兴村 | 曹智慧 | 29 | 42 | 41 |  |
| 3 |  | 高阳村 | 李强忠 | 29 | 34 | 33 |  |
| 4 |  | 陈靳村 | 李俊 | 29 | 23 | 23 |  |
| 5 |  | 民联村 | 王小军 | 29 | 34 | 33 |  |
| 6 |  | 何槐村 | 何玉强 | 29 | 27 | 27 |  |
| 7 |  | 新和村 | 张金虎 | 29 | 32 | 31 |  |
| 8 | 城关镇 | 杨店村 | 马建军 | 29 | 0 | 0 |  |
| 9 |  | 咀头村 | 雍旭东 | 29 | 0 | 0 |  |
| 10 |  | 吴山村 | 陈仲楠 | 29 | 0 | 0 |  |
| 11 |  | 峰台社区 | 杜成仓 | 29 | 0 | 0 |  |
| 12 |  | 隆泉社区 | 杨永红 | 29 | 0 | 0 |  |
| 13 |  | 红崖社区 | 张发仁 | 29 | 0 | 0 |  |
| 14 |  | 南河社区 | 谢玉珠 | 29 | 0 | 0 |  |
| 15 |  | 竹林社区 | 马金忠 | 29 | 0 | 0 |  |
| 16 |  | 星火社区 | 柳岁年 | 29 | 0 | 0 |  |
| 17 |  | 三合村 | 杨应良 | 29 | 0 | 0 |  |
| 18 | 沙塘镇 | 十八里村 | 柳旺春 | 29 | 0 | 0 |  |
| 19 |  | 锦华村 | 柳应录 | 29 | 0 | 0 |  |
| 20 |  | 锦屏村 | 张瑞刚 | 29 | 0 | 0 |  |
| 21 |  | 马河村 | 马伟 | 29 | 0 | 0 |  |
| 22 |  | 光联村 | 卜明生 | 29 | 0 | 0 |  |
| 23 |  | 和平村 | 张学军 | 29 | 10 | 10 |  |
| 24 |  | 街道村 | 杜玉红 | 29 | 0 | 0 |  |
| 25 |  | 清泉村 | 王壁涛 | 29 | 2 | 2 |  |
| 26 |  | 张树村 | 张金桂 | 29 | 0 | 0 |  |
| 27 |  | 许沟村 | 齐天恩 | 29 | 0 | 0 |  |
| 28 |  | 新民村 | 张胜军 | 29 | 1 | 1 |  |
| 29 | 神林乡 | 庞庄村 | 祁旺 | 29 | 0 | 0 |  |
| 30 |  | 神林村 | 李泰山 | 29 | 2 | 2 |  |
| 31 |  | 辛平村 | 杨红兵 | 29 | 0 | 0 |  |
| 32 |  | 杨野河 | 杨银贵 | 29 | 1 | 1 |  |
| 33 |  | 双村 | 周志刚 | 29 | 0 | 0 |  |
| 隆德县巡河员2月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 34 | 风岭乡 | 齐岔村 | 齐太安 | 29 | 0 | 0 |  |
| 35 |  | 于河村 | 于仓正 | 29 | 0 | 0 |  |
| 36 |  | 巩龙村 | 王正祥 | 29 | 0 | 0 |  |
| 37 |  | 冯碑村 | 邓温 | 29 | 1 | 1 |  |
| 38 |  | 齐兴村 | 齐志强 | 29 | 20 | 19 |  |
| 39 |  | 李士村 | 齐斌 | 29 | 0 | 0 |  |
| 40 |  | 卜岔村 | 卜志贤 | 29 | 3 | 3 |  |
| 41 |  | 薛岔村 | 邓彦龙 | 29 | 0 | 0 |  |
| 42 | 联财镇 | 张楼村 | 金玉富 | 29 | 0 | 0 |  |
| 43 |  | 赵楼村 | 赵耀强 | 29 | 0 | 0 |  |
| 44 |  | 联财村 | 张林 | 29 | 0 | 0 |  |
| 45 |  | 恒光村 | 张学其 | 29 | 0 | 0 |  |
| 46 |  | 联合村 | 边刚 | 29 | 0 | 0 |  |
| 47 |  | 太联村 | 李富荣 | 29 | 0 | 0 |  |
| 48 | 张程乡 | 五龙村 | 魏满仓 | 29 | 0 | 0 |  |
| 49 |  | 桃园村 | 赵四向 | 29 | 9 | 9 |  |
| 50 |  | 杨袁村 | 李隆刚 | 29 | 14 | 14 |  |
| 51 |  | 张程村 | 马金虎 | 29 | 20 | 19 |  |
| 52 |  | 崔家湾村 | 马生荣 | 29 | 0 | 0 |  |
| 53 |  | 马儿岔村 | 单振雄 | 29 | 0 | 0 |  |
| 54 |  | 赵北孝村 | 咸有强 | 29 | 0 | 0 |  |
| 55 |  | 李哈拉村 | 马耀林 | 29 | 0 | 0 |  |
| 56 | 山河乡 | 菜子川村 | 李存胜 | 29 | 0 | 0 |  |
| 57 |  | 二滩村 | 贾红生 | 29 | 0 | 0 |  |
| 58 |  | 石碑村 | 马丽 | 29 | 0 | 0 |  |
| 59 |  | 山河村 | 雒玉红 | 29 | 0 | 0 |  |
| 60 |  | 王庄村 | 金具宝 | 29 | 0 | 0 |  |
| 61 | 奠安乡 | 旧街村 | 张莉 | 29 | 0 | 0 |  |
| 62 |  | 新街村 | 贾凤娟 | 29 | 0 | 0 |  |
| 63 |  | 马坪村 | 马海军 | 29 | 0 | 0 |  |
| 64 |  | 景林村 | 景金鹏 | 29 | 0 | 0 |  |
| 65 |  | 梁堡村 | 梁盛厚 | 29 | 0 | 0 |  |
| 66 |  | 张田村 | 丁忠旺 | 29 | 0 | 0 |  |
| 隆德县巡河员2月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 67 | 温堡乡 | 新庄村 | 王收莲 | 29 | 0 | 0 |  |
| 68 |  | 夏坡村 | 刘普 | 29 | 0 | 0 |  |
| 69 |  | 吕梁村 | 卜岁平 | 29 | 0 | 0 |  |
| 70 |  | 前进村 | 刘健 | 29 | 0 | 0 |  |
| 71 |  | 吴沟村 | 裴伯太 | 29 | 0 | 0 |  |
| 72 |  | 田柳村 | 程巍巍 | 29 | 0 | 0 |  |
| 73 |  | 杜堡村 | 杜志勇 | 29 | 0 | 0 |  |
| 74 |  | 温堡村 | 温农大 | 29 | 0 | 0 |  |
| 75 |  | 张杜沟村 | 杜德福 | 29 | 0 | 0 |  |
| 76 |  | 杨堡村 | 杨伟 | 29 | 2 | 2 |  |
| 77 |  | 老庄村 | 雍鹏德 | 29 | 0 | 0 |  |
| 78 |  | 杜川村 | 杨宏杰 | 29 | 0 | 0 |  |
| 79 |  | 杨坡村 | 陈国勤 | 29 | 0 | 0 |  |
| 80 | 观庄乡 | 前庄村 | 张玉峰 | 29 | 14 | 13 |  |
| 81 |  | 后庄村 | 张路军 | 29 | 0 | 0 |  |
| 82 |  | 林沟村 | 魏亨 | 29 | 0 | 0 |  |
| 83 |  | 石庙村 | 王千军 | 29 | 0 | 0 |  |
| 84 |  | 大庄村 | 李引弟 | 29 | 0 | 0 |  |
| 85 |  | 红堡村 | 杨文换 | 29 | 0 | 0 |  |
| 86 |  | 田滩村 | 苏奇 | 29 | 0 | 0 |  |
| 87 |  | 中梁村 | 杨钱来 | 29 | 0 | 0 |  |
| 88 |  | 倪套村 | 苏海军 | 29 | 0 | 0 |  |
| 89 |  | 姚套村 | 岳刚 | 29 | 0 | 0 |  |
| 90 |  | 观堡村 | 周国军 | 29 | 0 | 0 |  |
| 91 |  | 阳洼村 | 王旭东 | 29 | 0 | 0 |  |
| 92 | 好水乡 | 水磨村 | 钱安寿 | 29 | 6 | 6 |  |
| 93 |  | 张银村 | 王永仓 | 29 | 0 | 0 |  |
| 94 |  | 后海村 | 张刚 | 29 | 26 | 25 |  |
| 95 |  | 红星村 | 罗宏炜 | 29 | 1 | 1 |  |
| 96 |  | 三星村 | 张福祥 | 29 | 7 | 7 |  |
| 97 |  | 永丰村 | 罗智慧 | 29 | 3 | 3 |  |
| 98 |  | 庙湾村 | 崔文林 | 29 | 3 | 3 |  |
| 99 |  | 中台村 | 赵润 | 29 | 5 | 5 |  |
| 隆德县巡河员2月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 100 | 杨河乡 | 玉皇岔村 | 咸德忠 | 29 | 2 | 1 |  |
| 101 |  | 串河村 | 摆四胡 | 29 | 0 | 0 |  |
| 102 |  | 杨河村 | 摆海生 | 29 | 0 | 0 |  |
| 103 |  | 红旗村 | 冯永兴 | 29 | 2 | 2 |  |
| 104 |  | 穆沟村 | 冯占财 | 29 | 138 | 129 |  |

| 隆德县全面推行河湖长制2020年3月份巡河情况统计表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 | 合计 | 乡（镇）级河长 | 村级河长 | 巡河员 | 备注 |
|  |  | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 | 应巡河次数 | 巡河次数 | 有效巡河次数 | 无效巡河次数 |  |
| 合计 | 3884 | 1361 | 1326 | 35 | 190 | 234 | 232 | 2 | 420 | 184 | 176 | 8 | 3224 | 943 | 918 | 25 |  |
| 1 | 陈靳乡 | 261 | 351 | 334 | 17 | 16 | 29 | 28 | 1 | 28 | 47 | 45 | 2 | 217 | 275 | 261 | 14 |  |
| 2 | 城关镇 | 364 | 35 | 35 | 0 | 14 | 25 | 25 | 0 | 40 | 5 | 5 | 0 | 310 | 5 | 5 | 0 |  |
| 3 | 沙塘镇 | 403 | 73 | 73 | 0 | 18 | 14 | 14 | 0 | 44 | 3 | 3 | 0 | 341 | 56 | 56 | 0 |  |
| 4 | 神林乡 | 191 | 69 | 69 | 0 | 16 | 52 | 52 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 155 | 14 | 14 | 0 |  |
| 5 | 凤岭乡 | 298 | 59 | 59 | 0 | 18 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 248 | 51 | 51 | 0 |  |
| 6 | 联财镇 | 226 | 16 | 16 | 0 | 16 | 6 | 6 | 0 | 24 | 7 | 7 | 0 | 186 | 3 | 3 | 0 |  |
| 7 | 张程乡 | 292 | 84 | 83 | 1 | 12 | 21 | 20 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 248 | 63 | 63 | 0 |  |
| 8 | 山河乡 | 187 | 96 | 91 | 5 | 12 | 17 | 17 | 0 | 20 | 36 | 32 | 4 | 155 | 43 | 42 | 1 |  |
| 9 | 奠安乡 | 222 | 42 | 41 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 28 | 14 | 13 | 1 | 186 | 23 | 23 | 0 |  |
| 10 | 温堡乡 | 473 | 148 | 138 | 10 | 18 | 11 | 11 | 0 | 52 | 9 | 9 | 0 | 403 | 128 | 118 | 10 |  |
| 11 | 观庄乡 | 436 | 38 | 38 | 0 | 16 | 10 | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 372 | 28 | 28 | 0 |  |
| 12 | 好水乡 | 296 | 163 | 162 | 1 | 16 | 29 | 29 | 0 | 32 | 43 | 42 | 1 | 248 | 91 | 91 | 0 |  |
| 13 | 杨河乡 | 185 | 187 | 187 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 20 | 17 | 17 | 0 | 155 | 163 | 163 | 0 |  |

| 隆德县乡镇级、村级河长3月份巡河统计表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 1 | 陈靳乡 | 乡级总河长 | 马彦斌 | 2 | 5 | 4 |  |
| 2 |  | 乡级副总河长 | 杨金福 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 |  | 乡级河长 | 蒲旭明 | 2 | 3 | 3 |  |
| 4 |  |  | 魏强 | 2 | 4 | 4 |  |
| 5 |  |  | 梁鑫 | 2 | 4 | 4 |  |
| 6 |  |  | 许荣 | 2 | 3 | 3 |  |
| 7 |  |  | 兰亚东 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 |  |  | 王鹏刚 | 2 | 6 | 6 |  |
| 9 |  | 村级河长 | 黄收成 | 4 | 8 | 8 |  |
| 10 |  |  | 王兴华 | 4 | 4 | 4 |  |
| 11 |  |  | 李志俊 | 4 | 4 | 4 |  |
| 12 |  |  | 柳沛林 | 4 | 5 | 5 |  |
| 13 |  |  | 翟金成 | 4 | 5 | 5 |  |
| 14 |  |  | 翟余良 | 4 | 4 | 4 |  |
| 15 |  |  | 赵小龙 | 4 | 17 | 15 |  |
| 16 | 城关镇 | 镇级总河长 | 刘勇 | 2 | 12 | 12 |  |
| 17 |  | 镇级副总河长 | 仇旭春 | 2 | 3 | 3 |  |
| 18 |  |  | 魏红霞 | 2 | 1 | 1 |  |
| 19 |  | 镇级河长 | 张晓峰 | 2 | 0 | 0 |  |
| 20 |  |  | 柳娟 | 2 | 0 | 0 |  |
| 21 |  |  | 蒙正鹏 | 2 | 0 | 0 |  |
| 22 |  |  | 马璀喜 | 2 | 9 | 9 |  |
| 23 |  | 村级河长 | 李国平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 24 |  |  | 赵凯 | 4 | 0 | 0 |  |
| 25 |  |  | 王宝堂 | 4 | 0 | 0 |  |
| 26 |  |  | 牛国平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 27 |  |  | 韩云 | 4 | 0 | 0 |  |
| 28 |  |  | 张宏生 | 4 | 5 | 5 |  |
| 29 |  |  | 宣发明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 30 |  |  | 田世雄 | 4 | 0 | 0 |  |
| 31 |  |  | 王亚辉 | 4 | 0 | 0 |  |
| 32 |  |  | 柳国平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长3月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 33 | 沙塘镇 | 镇级总河长 | 张毓龙 | 2 | 5 | 5 |  |
| 34 |  | 镇级副总河长 | 赵忠宁 | 2 | 0 | 0 |  |
| 35 |  |  | 裴国盛 | 2 | 3 | 3 |  |
| 36 |  | 镇级河长 | 丁玉柱 | 2 | 3 | 3 |  |
| 37 |  |  | 柳浩溪 | 2 | 0 | 0 |  |
| 38 |  |  | 曹小龙 | 2 | 2 | 2 |  |
| 39 |  |  | 魏萍 | 2 | 1 | 1 |  |
| 40 |  |  | 赵世雄 | 2 | 0 | 0 |  |
| 41 |  |  | 王统 | 2 | 0 | 0 |  |
| 42 |  | 村级河长 | 苏满红 | 4 | 0 | 0 |  |
| 43 |  |  | 王孝明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 44 |  |  | 张凤成 | 4 | 0 | 0 |  |
| 45 |  |  | 马永安 | 4 | 0 | 0 |  |
| 46 |  |  | 张西明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 47 |  |  | 王九斤 | 4 | 0 | 0 |  |
| 48 |  |  | 许小龙 | 4 | 1 | 1 |  |
| 49 |  |  | 赵旭 | 4 | 0 | 0 |  |
| 50 |  |  | 张世忠 | 4 | 0 | 0 |  |
| 51 |  |  | 李明星 | 4 | 2 | 2 |  |
| 52 |  |  | 李佐弼 | 4 | 0 | 0 |  |
| 53 | 神林乡 | 乡级总河长 | 柳永奎 | 2 | 1 | 1 |  |
| 54 |  | 乡级副总河长 | 卜小强 | 2 | 22 | 22 |  |
| 55 |  | 乡级河长 | 杜彦兵 | 2 | 0 | 0 |  |
| 56 |  |  | 柳陇西 | 2 | 3 | 3 |  |
| 57 |  |  | 李颖慧 | 2 | 3 | 3 |  |
| 58 |  |  | 刘伟 | 2 | 5 | 5 |  |
| 59 |  |  | 文国鉴 | 2 | 4 | 4 |  |
| 60 |  |  | 祁恒 | 2 | 14 | 14 |  |
| 61 |  | 村级河长 | 王强 | 4 | 0 | 0 |  |
| 62 |  |  | 张俊清 | 4 | 3 | 3 |  |
| 63 |  |  | 彭小鹏 | 4 | 0 | 0 |  |
| 64 |  |  | 杨洁 | 4 | 0 | 0 |  |
| 65 |  |  | 马有才 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长3月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 66 | 凤岭乡 | 乡级总河长 | 李龙君 | 2 | 0 | 0 |  |
| 67 |  | 乡级副总河长 | 杨平安 | 2 | 0 | 0 |  |
| 68 |  | 乡级河长 | 柳国宝 | 2 | 2 | 2 |  |
| 69 |  |  | 陈金龙 | 2 | 0 | 0 |  |
| 70 |  |  | 徐俊明 | 2 | 0 | 0 |  |
| 71 |  |  | 马有旺 | 2 | 4 | 4 |  |
| 72 |  |  | 张虎 | 2 | 0 | 0 |  |
| 73 |  |  | 杜小龙 | 2 | 2 | 2 |  |
| 74 |  |  | 赵渊 | 2 | 0 | 0 |  |
| 75 |  | 村级河长 | 马旺军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 76 |  |  | 卜文耀 | 4 | 0 | 0 |  |
| 77 |  |  | 杨永福 | 4 | 0 | 0 |  |
| 78 |  |  | 王志忠 | 4 | 0 | 0 |  |
| 79 |  |  | 李九生 | 4 | 0 | 0 |  |
| 80 |  |  | 齐永新 | 4 | 0 | 0 |  |
| 81 |  |  | 卜国强 | 4 | 0 | 0 |  |
| 82 |  |  | 候选平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 83 | 联财镇 | 镇级总河长 | 李荣林 | 2 | 0 | 0 |  |
| 84 |  | 镇级副总河长 | 刘小兵 | 2 | 3 | 3 |  |
| 85 |  | 镇级河长 | 王春花 | 2 | 0 | 0 |  |
| 86 |  |  | 方强 | 2 | 1 | 1 |  |
| 87 |  |  | 张蓉 | 2 | 1 | 1 |  |
| 88 |  |  | 杜恒沛 | 2 | 0 | 0 |  |
| 89 |  |  | 崔培鑫 | 2 | 0 | 0 |  |
| 90 |  |  | 马斌 | 2 | 1 | 1 |  |
| 91 |  | 村级河长 | 张刚 | 4 | 0 | 0 |  |
| 92 |  |  | 赵忠军 | 4 | 7 | 7 |  |
| 93 |  |  | 张林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 94 |  |  | 高军元 | 4 | 0 | 0 |  |
| 95 |  |  | 李来壮 | 4 | 0 | 0 |  |
| 96 |  |  | 张世峰 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长3月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 97 | 张程乡 | 乡级总河长 | 冯玉宝 | 2 | 0 | 0 |  |
| 98 |  | 乡级副总河长 | 李铎 | 2 | 12 | 11 |  |
| 99 |  | 乡级河长 | 刘金宇 | 2 | 0 | 0 |  |
| 100 |  |  | 马永苏 | 2 | 0 | 0 |  |
| 101 |  |  | 赵国 | 2 | 4 | 4 |  |
| 102 |  |  | 马文军 | 2 | 5 | 5 |  |
| 103 |  | 村级河长 | 魏满仓 | 4 | 0 | 0 |  |
| 104 |  |  | 赵定雄 | 4 | 0 | 0 |  |
| 105 |  |  | 王忠平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 106 |  |  | 杨俊明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 107 |  |  | 喇玉军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 108 |  |  | 赵斌 | 4 | 0 | 0 |  |
| 109 |  |  | 胡国孝 | 4 | 0 | 0 |  |
| 110 |  |  | 马耀林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 111 | 山河乡 | 乡级总河长 | 张兴科 | 2 | 1 | 1 |  |
| 112 |  | 乡级副总河长 | 张旭东 | 2 | 2 | 2 |  |
| 113 |  |  | 温长船 | 2 | 9 | 9 |  |
| 114 |  | 乡级河长 | 石海明 | 2 | 2 | 2 |  |
| 115 |  |  | 刘存 | 2 | 0 | 0 |  |
| 116 |  |  | 苏学兵 | 2 | 3 | 3 |  |
| 117 |  | 村级河长 | 邵银奎 | 4 | 2 | 2 |  |
| 118 |  |  | 贾小勤 | 4 | 8 | 7 |  |
| 119 |  |  | 崔和忠 | 4 | 21 | 18 |  |
| 120 |  |  | 陈小明 | 4 | 5 | 5 |  |
| 121 |  |  | 张金元 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长3月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 122 | 奠安乡 | 乡级总河长 | 胡耀军 | 2 | 2 | 2 |  |
| 123 |  | 乡级副总河长 | 李尚彪 | 2 | 0 | 0 |  |
| 124 |  | 乡级河长 | 齐国虎 | 2 | 2 | 2 |  |
| 125 |  |  | 朱昭成 | 2 | 1 | 1 |  |
| 126 |  | 村级河长 | 席金余 | 4 | 1 | 1 |  |
| 127 |  |  | 蒙玉新 | 4 | 0 | 0 |  |
| 128 |  |  | 陈万龙 | 4 | 4 | 4 |  |
| 129 |  |  | 陈军旺 | 4 | 0 | 0 |  |
| 130 |  |  | 刘举文 | 4 | 3 | 3 |  |
| 131 |  |  | 丁彦军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 132 |  |  | 刘虎林 | 4 | 6 | 5 |  |
| 133 | 温堡乡 | 乡级总河长 | 罗永长 | 2 | 0 | 0 |  |
| 134 |  | 乡级副总河长 | 赵科 | 2 | 0 | 0 |  |
| 135 |  | 乡级河长 | 王珅 | 2 | 1 | 1 |  |
| 136 |  |  | 沈镇隆 | 2 | 3 | 3 |  |
| 137 |  |  | 柳振恩 | 2 | 0 | 0 |  |
| 138 |  |  | 陈前伟 | 2 | 3 | 3 |  |
| 139 |  |  | 张彦旺 | 2 | 0 | 0 |  |
| 140 |  |  | 刘萍 | 2 | 4 | 4 |  |
| 141 |  |  | 高亮 | 2 | 0 | 0 |  |
| 142 |  | 村级河长 | 张显业 | 4 | 5 | 5 |  |
| 143 |  |  | 刘东海 | 4 | 0 | 0 |  |
| 144 |  |  | 谢海军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 145 |  |  | 张永成 | 4 | 0 | 0 |  |
| 146 |  |  | 蒙亚芳 | 4 | 0 | 0 |  |
| 147 |  |  | 宣臣 | 4 | 0 | 0 |  |
| 148 |  |  | 杜旺明 | 4 | 0 | 0 |  |
| 149 |  |  | 张振全 | 4 | 0 | 0 |  |
| 150 |  |  | 张维龙 | 4 | 0 | 0 |  |
| 151 |  |  | 杨彦军 | 4 | 0 | 0 |  |
| 152 |  |  | 李积良 | 4 | 0 | 0 |  |
| 153 |  |  | 杜向荣 | 4 | 4 | 4 |  |
| 154 |  |  | 王健林 | 4 | 0 | 0 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长3月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 155 | 观庄乡 | 乡级总河长 | 张莉 | 2 | 0 | 0 |  |
| 156 |  | 乡级副总河长 | 薛须良 | 2 | 0 | 0 |  |
| 157 |  | 乡级河长 | 陈建宁 | 2 | 2 | 2 |  |
| 158 |  |  | 王彦文 | 2 | 0 | 0 |  |
| 159 |  |  | 王海强 | 2 | 0 | 0 |  |
| 160 |  |  | 张双平 | 2 | 3 | 3 |  |
| 161 |  |  | 宋娟 | 2 | 0 | 0 |  |
| 162 |  |  | 柳雷雷 | 2 | 5 | 5 |  |
| 163 | 观庄乡 | 村级河长 | 张宏国 | 4 | 0 | 0 |  |
| 164 |  |  | 孙小平 | 4 | 0 | 0 |  |
| 165 |  |  | 苏府 | 4 | 0 | 0 |  |
| 166 |  |  | 杨孝昆 | 4 | 0 | 0 |  |
| 167 |  |  | 王金龙 | 4 | 0 | 0 |  |
| 168 |  |  | 杨耀文 | 4 | 0 | 0 |  |
| 169 |  |  | 翟旭 | 4 | 0 | 0 |  |
| 170 |  |  | 李国柱 | 4 | 0 | 0 |  |
| 171 |  |  | 王清杰 | 4 | 0 | 0 |  |
| 172 |  |  | 冯芳忠 | 4 | 0 | 0 |  |
| 173 |  |  | 柳学智 | 4 | 0 | 0 |  |
| 174 |  |  | 蔡平生 | 4 | 0 | 0 |  |
| 175 | 好水乡 | 乡级总河长 | 王峰 | 2 | 5 | 5 |  |
| 176 |  | 乡级副总河长 | 温仲乐 | 2 | 0 | 0 |  |
| 177 |  |  | 陈明 | 2 | 4 | 4 |  |
| 178 |  | 乡级河长 | 马嫣 | 2 | 5 | 5 |  |
| 179 |  |  | 郭晶 | 2 | 4 | 4 |  |
| 180 |  |  | 辛小庚 | 2 | 0 | 0 |  |
| 181 |  |  | 马晓琴 | 2 | 6 | 6 |  |
| 182 |  |  | 马敦海 | 2 | 5 | 5 |  |
| 隆德县乡镇级、村级河长3月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 职务 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 183 | 好水乡 | 村级河长 | 刘峰 | 4 | 7 | 7 |  |
| 184 |  |  | 马文刚 | 4 | 4 | 4 |  |
| 185 |  |  | 石得胜 | 4 | 1 | 1 |  |
| 186 |  |  | 张继宏 | 4 | 0 | 0 |  |
| 187 |  |  | 蒲银科 | 4 | 15 | 14 |  |
| 188 |  |  | 雍波 | 4 | 3 | 3 |  |
| 189 |  |  | 魏建福 | 4 | 7 | 7 |  |
| 190 |  |  | 赵堆良 | 4 | 6 | 6 |  |
| 191 | 杨河乡 | 乡级总河长 | 冶文军 | 2 | 5 | 5 |  |
| 192 |  | 乡级副总河长 | 陈健祯 | 2 | 0 | 0 |  |
| 193 |  |  | 苏世军 | 2 | 2 | 2 |  |
| 194 |  | 乡级河长 | 马继良 | 2 | 0 | 0 |  |
| 195 |  |  | 马忠星 | 2 | 0 | 0 |  |
| 196 |  | 村级河长 | 杨志会 | 4 | 1 | 1 |  |
| 197 |  |  | 摆世军 | 4 | 1 | 1 |  |
| 198 |  |  | 穆连喜 | 4 | 9 | 9 |  |
| 199 |  |  | 冯存虎 | 4 | 0 | 0 |  |
| 200 |  |  | 白世强 | 4 | 6 | 6 |  |

| 隆德县巡河员3月份巡河统计表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 1 | 陈靳乡 | 清凉村 | 仇定祥 | 31 | 63 | 61 |  |
| 2 |  | 新兴村 | 曹智慧 | 31 | 34 | 32 |  |
| 3 |  | 高阳村 | 李强忠 | 31 | 36 | 34 |  |
| 4 |  | 陈靳村 | 李俊 | 31 | 57 | 51 |  |
| 5 |  | 民联村 | 王小军 | 31 | 32 | 31 |  |
| 6 |  | 何槐村 | 何玉强 | 31 | 21 | 21 |  |
| 7 |  | 新和村 | 张金虎 | 31 | 32 | 31 |  |
| 8 | 城关镇 | 杨店村 | 马建军 | 31 | 1 | 1 |  |
| 9 |  | 咀头村 | 雍旭东 | 31 | 0 | 0 |  |
| 10 |  | 吴山村 | 陈仲楠 | 31 | 0 | 0 |  |
| 11 |  | 峰台社区 | 杜成仓 | 31 | 0 | 0 |  |
| 12 |  | 隆泉社区 | 杨永红 | 31 | 0 | 0 |  |
| 13 |  | 红崖社区 | 张发仁 | 31 | 1 | 1 |  |
| 14 |  | 南河社区 | 谢玉珠 | 31 | 0 | 0 |  |
| 15 |  | 竹林社区 | 马金忠 | 31 | 0 | 0 |  |
| 16 |  | 星火社区 | 何占海 | 31 | 0 | 0 |  |
| 17 |  | 三合村 | 杨应良 | 31 | 3 | 3 |  |
| 18 | 沙塘镇 | 十八里村 | 柳旺春 | 31 | 0 | 0 |  |
| 19 |  | 锦华村 | 柳应录 | 31 | 0 | 0 |  |
| 20 |  | 锦屏村 | 张瑞刚 | 31 | 0 | 0 |  |
| 21 |  | 马河村 | 马伟 | 31 | 0 | 0 |  |
| 22 |  | 光联村 | 卜明生 | 31 | 0 | 0 |  |
| 23 |  | 和平村 | 张学军 | 31 | 25 | 25 |  |
| 24 |  | 街道村 | 杜玉红 | 31 | 5 | 5 |  |
| 25 |  | 清泉村 | 王壁涛 | 31 | 0 | 0 |  |
| 26 |  | 张树村 | 张金桂 | 31 | 0 | 0 |  |
| 27 |  | 许沟村 | 齐天恩 | 31 | 5 | 5 |  |
| 28 |  | 新民村 | 罗菊霞 | 31 | 21 | 21 |  |
| 29 | 神林乡 | 庞庄村 | 梁杰 | 31 | 0 | 0 |  |
| 30 |  | 神林村 | 李泰山 | 31 | 12 | 12 |  |
| 31 |  | 辛平村 | 杨红兵 | 31 | 0 | 0 |  |
| 32 |  | 杨野河 | 杨银贵 | 31 | 2 | 2 |  |
| 33 |  | 双村 | 周志刚 | 31 | 0 | 0 |  |
| 隆德县巡河员3月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 34 | 风岭乡 | 齐岔村 | 齐太安 | 31 | 0 | 0 |  |
| 35 |  | 于河村 | 于仓正 | 31 | 0 | 0 |  |
| 36 |  | 巩龙村 | 王正祥 | 31 | 0 | 0 |  |
| 37 |  | 冯碑村 | 邓温 | 31 | 24 | 24 |  |
| 38 |  | 齐兴村 | 齐志强 | 31 | 27 | 27 |  |
| 39 |  | 李士村 | 齐斌 | 31 | 0 | 0 |  |
| 40 |  | 卜岔村 | 卜志贤 | 31 | 0 | 0 |  |
| 41 |  | 薛岔村 | 邓彦龙 | 31 | 0 | 0 |  |
| 42 | 联财镇 | 张楼村 | 张进 | 31 | 0 | 0 |  |
| 43 |  | 赵楼村 | 赵耀强 | 31 | 2 | 2 |  |
| 44 |  | 联财村 | 张林 | 31 | 0 | 0 |  |
| 45 |  | 恒光村 | 张学其 | 31 | 1 | 1 |  |
| 46 |  | 联合村 | 李来壮 | 31 | 0 | 0 |  |
| 47 |  | 太联村 | 李富荣 | 31 | 0 | 0 |  |
| 48 | 张程乡 | 五龙村 | 魏满仓 | 31 | 0 | 0 |  |
| 49 |  | 桃园村 | 赵四向 | 31 | 11 | 11 |  |
| 50 |  | 杨袁村 | 李隆刚 | 31 | 29 | 28 |  |
| 51 |  | 张程村 | 马金虎 | 31 | 23 | 23 |  |
| 52 |  | 崔家湾村 | 马生荣 | 31 | 0 | 0 |  |
| 53 |  | 马儿岔村 | 单振雄 | 31 | 0 | 0 |  |
| 54 |  | 赵北孝村 | 咸有强 | 31 | 0 | 0 |  |
| 55 |  | 李哈拉村 | 高金贵 | 31 | 0 | 0 |  |
| 56 | 山河乡 | 菜子川村 | 李存胜 | 31 | 0 | 0 |  |
| 57 |  | 二滩村 | 贾红生 | 31 | 17 | 17 |  |
| 58 |  | 石碑村 | 张红润 | 31 | 0 | 0 |  |
| 59 |  | 山河村 | 雒玉红 | 31 | 26 | 25 |  |
| 60 |  | 王庄村 | 金具宝 | 31 | 0 | 0 |  |
| 61 | 奠安乡 | 旧街村 | 赵倩 | 31 | 3 | 3 |  |
| 62 |  | 新街村 | 贾凤娟 | 31 | 1 | 1 |  |
| 63 |  | 马坪村 | 马海军 | 31 | 2 | 2 |  |
| 64 |  | 景林村 | 景金鹏 | 31 | 4 | 4 |  |
| 65 |  | 梁堡村 | 梁盛厚 | 31 | 3 | 3 |  |
| 66 |  | 张田村 | 丁忠旺 | 31 | 10 | 10 |  |
| 隆德县巡河员3月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 67 | 温堡乡 | 新庄村 | 王收莲 | 31 | 30 | 30 |  |
| 68 |  | 夏坡村 | 刘普 | 31 | 12 | 12 |  |
| 69 |  | 吕梁村 | 卜岁平 | 31 | 0 | 0 |  |
| 70 |  | 前进村 | 刘健 | 31 | 0 | 0 |  |
| 71 |  | 吴沟村 | 裴伯太 | 31 | 6 | 6 |  |
| 72 |  | 田柳村 | 程巍巍 | 31 | 3 | 3 |  |
| 73 |  | 杜堡村 | 杜移江 | 31 | 0 | 0 |  |
| 74 |  | 温堡村 | 温农大 | 31 | 9 | 9 |  |
| 75 |  | 张杜沟村 | 杜德福 | 31 | 12 | 12 |  |
| 76 |  | 杨堡村 | 杨伟 | 31 | 21 | 11 |  |
| 77 |  | 老庄村 | 雍鹏德 | 31 | 11 | 11 |  |
| 78 |  | 杜川村 | 杨宏杰 | 31 | 16 | 16 |  |
| 79 |  | 杨坡村 | 陈国勤 | 31 | 8 | 8 |  |
| 80 | 观庄乡 | 前庄村 | 张玉峰 | 31 | 24 | 24 |  |
| 81 |  | 后庄村 | 张陆军 | 31 | 0 | 0 |  |
| 82 |  | 林沟村 | 魏亨 | 31 | 0 | 0 |  |
| 83 |  | 石庙村 | 王千军 | 31 | 1 | 1 |  |
| 84 |  | 大庄村 | 李引弟 | 31 | 0 | 0 |  |
| 85 |  | 红堡村 | 杨文换 | 31 | 0 | 0 |  |
| 86 |  | 田滩村 | 苏奇 | 31 | 0 | 0 |  |
| 87 |  | 中梁村 | 杨来钱 | 31 | 1 | 1 |  |
| 88 |  | 倪套村 | 苏海军 | 31 | 0 | 0 |  |
| 89 |  | 姚套村 | 柳生国 | 31 | 0 | 0 |  |
| 90 |  | 观堡村 | 周国军 | 31 | 2 | 2 |  |
| 91 |  | 阳洼村 | 王旭东 | 31 | 0 | 0 |  |
| 92 | 好水乡 | 水磨村 | 钱安寿 | 31 | 13 | 13 |  |
| 93 |  | 张银村 | 梁得宝 | 31 | 0 | 0 |  |
| 94 |  | 后海村 | 张刚 | 31 | 33 | 33 |  |
| 95 |  | 红星村 | 罗宏炜 | 31 | 6 | 6 |  |
| 96 |  | 三星村 | 张福祥 | 31 | 25 | 25 |  |
| 97 |  | 永丰村 | 罗智慧 | 31 | 8 | 8 |  |
| 98 |  | 庙湾村 | 崔文林 | 31 | 6 | 6 |  |
| 99 |  | 中台村 | 赵润 | 31 | 0 | 0 |  |
| 隆德县巡河员3月份巡河统计表 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 本月应巡河次数 | 本月巡河次数 | 本月有效巡河次数 | 备注 |
| 100 |  | 玉皇岔村 | 咸德忠 | 11 | 11 | 11 |  |
|  | 杨河乡 |  | 马永禄 | 20 | 9 | 9 |  |
| 101 |  | 串河村 | 兰金财 | 31 | 0 | 0 |  |
| 102 |  | 杨河村 | 摆月宏 | 31 | 8 | 8 |  |
| 103 |  | 红旗村 | 冯进辉 | 31 | 14 | 14 |  |
| 104 |  | 穆沟村 | 冯占财 | 31 | 121 | 121 |  |