隆发改审〔2020〕8号

关于隆德县2020年丰台至宋湾等二十六条农村公路安全生命防护工程（连续式

防护装置）建设方案的批复

县交通运输局：

你局关于《隆德县2020年丰台至宋湾等二十六条农村公路安全生命防护工程（连续式防护装置）建设方案的请示》(隆交发〔2019〕207号)收悉。经审查，同意建设。现就项目建设方案批复如下：

1. 项目名称：隆德县2020年丰台至宋湾等二十六条农村公路安全生命防护工程（连续式防护装置）

二、建设单位：隆德县交通运输局

三、建设年限：2020年

四、建设性质：新建

五、建设规模及内容：

1、丰台至宋湾公路，排查里程3.078Km，隐患里程2.677Km，波形护栏1960m。

2、嘴头至郭岔公路，排查里程2.194Km,隐患里程1.978Km，波形护栏740m。

3、陈靳至中原公路，排查里程5.665Km,隐患里程5.200Km，波形护栏3600m。

4、民联至何槐公路，排查里程2.667Km,隐患里程1.78Km，波形护栏720m。

5、陈靳至高阳公路，排查里程2.039Km,隐患里程1.780Km，波形护栏1140m。

6、大北山至新化公路，排查里程3.277Km,隐患里程3.020Km，波形护栏2340m。

7、齐岔经卜岔至桃山公路，排查里程2.600Km,隐患里程2.340Km，波形护栏1600m。

8、双村一组至双村二组公路，排查里程2.391Km,隐患里程0.930Km，波形护栏180m。

9、张程至幸家湾公路，排查里程4.750Km,隐患里程3.350Km，波形护栏1240m。

10、张辛路至夏家湾公路，排查里程6.302Km,隐患里程4.220Km，波形护栏1740m。

11、咸家湾至李和公路，排查里程9.248Km,隐患里程7.880Km，波形护栏3840m。

12、陈田玉经崔兴至联合公路，排查里程26.982Km,隐患里程17.880Km，波形护栏7100m。

13、后湾至张天家公路，排查里程2.913Km,隐患里程2.340Km，波形护栏840m。

14、天桥至桃联公路，排查里程4.170Km,隐患里程3.440Km，波形护栏1532m。

15、下岔至五龙公路，排查里程4.168Km,隐患里程4.000Km，波形护栏1840m。

16、岔口至中岔公路，排查里程4.967Km,隐患里程4.790Km，波形护栏2220m。

17、下岔二组经下岔一组至岔口公路，排查里程1.531Km,隐患里程1.480Km，波形护栏1092m。

18、兰家湾公路，排查里程2.650Km,隐患里程2.550Km，波形护栏1440m。

19、杨河至红旗公路，排查里程2.909Km,隐患里程2.680Km，波形护栏1480m。

20、三星至串河公路，排查里程9.829Km,隐患里程7.220Km，波形护栏2560m。

21、观庄至倪套公路，排查里程8.528Km,隐患里程6.230Km，波形护栏1700m。

22、石庙至玉湾公路，排查里程4.160Km,隐患里程2.680Km，波形护栏480m。

23、大庄六组至大庄五组公路，排查里程3.246Km,隐患里程3.140Km，波形护栏1640m。

24、后庄至马家店公路，排查里程4.416Km,隐患里程2.120Km，波形护栏1000m。

25、上湾至灯塔公路，排查里程6.80Km,隐患里程4.52Km，波形护栏1240m。

26、于河至小岔公路，排查里程11.25Km,隐患里程10.50Km，波形护栏4284m。

以上26条路新建波形护栏49.548Km,总计排查里程142.73Km,隐患里程110.725Km。

六、投资概算及资金来源：工程概算总投资1404.9977万元，资金来源除申请自治区交通厅补贴外，剩余部分通过地方自筹解决。

请你单位严格项目资金使用管理，严格履行招投标程序，确保资金使用效益；依据项目批复施工，不得擅自调整工程建设地点、建设内容及投资概算；落实施工安全生产主体责任，建立健全管理制度，尽快开工建设，确保工程质量。

此 复

隆德县发展和改革局

2020年2月18日

抄送：财政局，统计局。

海丽副县长，本局各局长。

隆德县发改局办公室 2020年2月18日印发