隆发改审〔2022〕38号

关于隆德县第一小学综合楼建设项目

等四个项目初步设计的批复

隆德县教育体育局：

你局《关于隆德县第一小学综合楼建设项目等四个项目初步设计的请示》（隆教体发〔2022〕7号）收悉。为全面提高学校教育教学质量，振兴县域经济，服务好学生的就学工作，和课内外学习的需求，让更多的学生能够享受优质教育资源，同意你单位实施隆德县第一小学综合楼建设项目等四个项目。现就项目有关内容批复如下：

一、隆德县第一小学综合楼建设项目

（一）项目名称：隆德县第一小学综合楼建设项目

（二）项目代码：2202-640423-05-01-416191

（三）建设单位：隆德县教育体育局

（四）项目法人：董玉科

（五）建设地点：隆德县第一小学院内

（六）建设年限：2022年4月-2023年8月

（七）建设工期：510天

（八）建设性质：新建

（九）规模及主要建设内容

计划建设四层钢筋混凝土框架结构综合楼一栋，建筑高度15米，建筑面积2344.8平方米，该楼内设智慧教室1间、综艺活动室1间、信息室3间、音乐室2间、美术室2间、创客室2间、教研室3间等。

（十）投资概算和资金来源

项目总投资956.58万元，其中建安费854.69万元，其他费用56.34万元，预备费45.55万元。资金来源为中央和自治区义务教育学校薄弱环节改善与能力提升专项资金650万元，地方配套306.58万元。

二、隆德县高级中学风雨操场建设项目

（一）项目名称：隆德县高级中学风雨操场建设项目

（二）项目代码：2202-640423-05-01-394127

（三）建设单位：隆德县教育体育局

（四）项目法人：董玉科

（五）建设地点：隆德县高级中学院内

（六）建设年限：2022年2月-2023年6月

（七）建设工期：510天

（八）建设性质：新建

（九）规模及主要建设内容

新建隆德高级中学风雨操场总建筑2880㎡，主体为一层框架结构，屋面为轻钢结构；新建消防水池及泵房，有效容积324立方，配套消防泵房，建筑面积62.55平方米。

（十）投资概算和资金来源

该项目概算总投资1238.75万元。其中建筑工程费1094.38万元、其它费用85.38万元、预备费58.99万元。资金来源为高考综合改革资金800万元，地方配套资金438.75万元。

三、隆德县第四幼儿园综合楼建设项目

（一）项目名称：隆德县第四幼儿园综合楼建设项目

（二）项目代码：2202-640423-05-01-170617

（三）建设单位：隆德县教育体育局

（四）项目法人：董玉科

（五）建设地点：隆德县第四幼儿园院内

（六）建设年限：2022年2月-2023年6月

（七）建设工期：510天

（八）建设性质：新建

（九）规模及主要建设内容

新建隆德县第四幼儿园综合楼，总建筑面积2680㎡，主体为三层框架结构，共享大厅为二层轻钢结构。

（十）投资概算和资金来源

该项目概算总投资1180.06万元。其中建筑工程费1032.92万元、其它费用90.94万元、预备费56.2万元。

资金来源：自治区幼儿园建设项目专项资金742万元，县级配套资金438.06万元。

四、隆德县神林乡体育公园项目

（一）项目名称：隆德县神林乡体育公园项目

（二）项目代码：2202-640423-05-01-263104

（三）建设单位：隆德县教育体育局

（四）项目法人：董玉科

（五）建设地点：隆德县神林乡神林村

（六）建设年限：2022年2月-2022年8月

（七）建设工期：210天

（八）建设性质：新建

（九）规模及主要建设内容

隆德县神林乡体育公园总规划用地面积约3350㎡。主要建设1个笼式篮球场运动场、1个羽毛球场、3个室外乒乓球场地、1个儿童乐园及老年人棋牌场地（配备儿童滑梯、沙池、棋牌桌等设施）、1个健身驿站（配备4套健身路径器材）等。

（十）投资概算和资金来源

项目概算总投资251.21万元。其中：工程费用233.62万元，其他费用10.27万元，预备费7.32万元。资金来源为200万元来源于彩票公益金，其余51.21万元为县财政配套。

请你单位严格项目资金使用管理，确保工程质量及进度，该工程必须严格执行法人责任制、招投标制、合同制、监理制。设备采购部分按政府采购相关规定执行，在建设中严格按照项目基本建设程序和要求组织实施，并加强项目建设资金的使用和管理；在项目建设中，请严格按照批准的建设规模、内容、标准实施建设，不得随意提高建设标准、改变建设内容、扩大投资规模；接此批复后，请尽快办理相关手续，确保工程尽早开工建设，确保工程质量，项目完工后，及时组织相关单位进行专项验收和审计部门出具专项审计报告，最终报发改部门进行竣工验收；按照《宁夏回族自治区政府投资管理办法》(宁政规发〔2020〕7号)要求，初步设计批复文件有效期一般为2年，2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的，到期自动失效。同时严格执行环境保护、生态红线，安全生产等相关规定，做好疫情防控，确保工作人员安全。

此  复

附件：1. 隆德县第一小学综合楼建设项目资金概算表

2. 隆德县高级中学风雨操场建设项目资金概算表

3. 隆德县第四幼儿园综合楼建设项目资金概算表

4. 隆德县神林乡体育公园项目资金概算表

隆德县发展和改革局

2022年2月11日

抄送：县人大常委会，财政局，统计局；

陈昊副县长，本局各局长。

隆德县发改局办公室                      2022年2月11日印发

附件1：

隆德县第一小学综合楼建设项目资金概算表

| 序号 | 项目名称 | 概算费用（万元） | 投资额占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 854.69 | 89.35% |  |
| 2 | 其他费用 | 56.34 | 5.89% |  |
| 3 | 预备费 | 45.55 | 4.76% |  |
| 合计 | 956.58 | 100% |  |

附件2：

隆德县高级中学风雨操场建设项目资金概算表

| 序号 | 项目名称 | 概算费用（万元） | 投资额占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 1094.38 | 88.35% |  |
| 2 | 其他费用 | 85.38 | 6.89% |  |
| 3 | 预备费 | 58.99 | 4.76% |  |
| 合计 | 1238.75 | 100% |  |

附件3：

隆德县第四幼儿园综合楼建设项目资金概算表

| 序号 | 项目名称 | 概算费用（万元） | 投资额占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 1032.92 | 87.53% |  |
| 2 | 其他费用 | 90.94 | 7.71% |  |
| 3 | 预备费 | 56.2 | 4.76% |  |
| 合计 | 1180.06 | 100% |  |

附件4：

隆德县神林乡体育公园项目资金概算表

| 序号 | 项目名称 | 概算费用（万元） | 投资额占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 233.62 | 93% |  |
| 2 | 其他费用 | 10.27 | 4.09% |  |
| 3 | 预备费 | 7.32 | 2.91% |  |
| 合计 | 251.21 | 100% |  |